

# АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН»

# УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

30.04.2025 № 305

Экз. № \_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» от 18.12.2024 № 836 |  |

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, постановляю:

1.Внести в постановление администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» от 18.12.2024 № 836 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги муниципального образования «Новомалыклинский район» следующие изменения.

1.1. Приложение к указанному постановлению изложить в следующей редакции: «

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  муниципального образования  «Новомалыклинскийрайон» Ульяновской области  от № |

**Муниципальная программа**

**«Безопасные и качественные автомобильные дороги муниципального образования «Новомалыклинский район»**

**Стратегические приоритеты муниципальной программы**

**1. Оценка текущего состояния транспортной системы Новомалыклинского района**

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются важнейшей составляющей транспортной системы Новомалыклинского района и оказывают существенное влияние на темпы его социально-экономического развития.

Формирование современной и эффективной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение устойчивой ее работы являются необходимыми условиями роста благосостояния жителей района.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Новомалыклинского района составляет 264,67 км. Из них 36,2% составляют грунтовые дороги (95,91 км), дороги с щебёночным покрытием – 14,7 % (38,91 км), дороги с асфальтобетонным покрытием – 49,1% (129,85 км).

В настоящее время существующая сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения не в полной мере отвечает требованиям действующего законодательства, техническое состояние значительной части автомобильных дорог по своим параметрам не соответствует техническим нормам и возросшей интенсивности движения.

В целях сохранности и устойчивой работы существующей сети автомобильных дорог для обеспечения круглогодичного непрерывного,

безопасного и комфортного движения автомобильного транспорта необходимо осуществление в течение всего года обязательного комплекса работ по уходу за дорогами, дорожными сооружениями и полосой отвода, профилактике и устранению постоянно возникающих деформаций и повреждений, зимнему содержанию, уходу за элементами обустройства дороги, организации и обеспечению безопасности движения.

Значительный ежегодный рост количества автотранспорта и его грузоподъемности приводит к ускоренному износу и разрушению существующей сети автомобильных дорог, в результате чего в настоящее время более 62 % автомобильных дорог не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию.

Неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог приводит к росту дорожно-транспортных происшествий, снижению деловой активности населения.

Для восстановления транспортно-эксплуатационных и технических характеристик дорог и дорожных сооружений, а также их повышения необходимо проведение работ по строительству (реконструкции), текущему ремонту и капитальному ремонту.

**2. Описание приоритетов и целей социально-экономического развития Новомалыклинского района в сфере реализации муниципальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги муниципального образования «Новомалыклинский район».**

Основными приоритетами социально-экономического развития Новомалыклинского района в сфере реализации муниципальной программы Новомалыклинского района «Безопасные и качественные автомобильные дороги муниципального образования «Новомалыклинский район» (далее – муниципальная программа) являются:

1) повышение доступности и качества транспортных услуг, оказываемых населению Новомалыклинского района;

2) развитие сетиавтомобильных дорог общего пользования местного значения в Ульяновской области;

3) повышение уровня транспортной безопасности на территории Ульяновской области.

**3. Сведения о взаимосвязи муниципальной программы с национальными целями развития Российской Федерации, стратегическими приоритетами, целями и показателями соответствующей государственной программы Ульяновской области.**

Цели и задачи муниципальной программы связаны с государственной программой Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области», утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 № 32/642-П;

**4. Описание задач муниципального управления, в сфере транспортной системы социально-экономического развития Новомалыклинского района и способы их эффективного решения.**

В целях создания эффективной и сбалансированной дорожной инфраструктуры, а также достижения стратегических целей и задач социально-экономического развития муниципального образования «Новомалыклинский район» определены цели и разработаны показатели муниципальной программы.

1. Приведение улично –дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с техническим регламентом и стандартами качества.

Показатель: Протяженность автомобильных дорог общего пользования

местного значения, на которых будут восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики.

2. Развитие регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

Показатель: повышение уровня транспортной обеспеченности сельских населённых пунктов на основе ускоренного развития дорожной сети и повышения уровня транспортного обслуживания;

3. Обеспечение безопасных условий для всех участников дорожного

движения на территории Новомалыклинского района.

Показатель: Сокращение количества ДТП и пострадавших (погибших) в

них.

Стратегическими задачами муниципальной политики развития транспортной системы являются повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий, повышение мобильности населения, увеличение скорости и объема доставки грузов, в том числе транзитных.

Список приложений кмуниципальнойпрограмме

«Безопасные и качественные автомобильные дороги муниципального

образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области»

1) Паспорт муниципальной программы;

2) Перечень показателей муниципальной программы;

3) Система структурных элементов муниципальной программы;

4) Финансовое обеспечение муниципальной программы;

5) План достижения значений показателей муниципальной программы;

6) Паспорт комплекса процессных мероприятий муниципальной программы;

7) Методика расчёта значений показателей муниципальной программы;

|  |
| --- |
| Приложение 1  к муниципальной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области» |

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Безопасные и качественные автомобильные дороги муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (заказчик муниципальной программы) | Управление топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» |
| Соисполнители муниципальной программы, участники муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район», администрации сельских поселений, муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством, муниципальное автономное учреждение Хозяйственно-эксплуатационная контора администрации муниципального образования «Новомалыклинский район», муниципальное учреждение управление образования администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» |
| Срок реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |
| Цель/цели муниципальной программы | -обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения;  -обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах;  -повышение доступности и качества транспортных услуг, оказываемых населению. |
| Направления муниципальной программы | «Развитие сети автомобильных дорог местного значения общего пользования в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»;  «Обеспечение населения муниципального образования «Новомалыклинский район» качественными услугами пассажирского транспорта»;  «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»; |
| Показатели муниципальной программы | - протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог;  - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения;  - число ДТП на автомобильных дорогах местного значения по причине неудовлетворительного состояния автомобильных дорог;  - транспортная подвижность населения |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет **218716,34960тыс. руб. - всего,**в том числе по годам:  - 2025 год — 62865,28960 тыс. руб.;  - 2026 год — 52562,93000тыс. руб.;  - 2027 год — 53289,53000 тыс. руб.;  - 2028 год — 16666,20000 тыс. руб.;  - 2029 год — 16666,20000 тыс. руб.;  - 2030 год — 16666,20000 тыс. руб.;  из них:  99564,88960 тыс. рублей – за счёт бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Новомалыклинский район», в том числе по годам:  - 2025 год — 16960,48960 тыс. руб.;  - 2026 год — 15939,60000 тыс. руб.;  - 2027 год — 16666,20000 тыс. руб.;  - 2028 год — 16666,20000 тыс. руб.;  - 2029 год — 16666,20000 тыс. руб.;  - 2030 год — 16666,20000 тыс. руб.;  119151,46000тыс. рублей – за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области, в том числе по годам:  - 2025 год — 45904,80000 тыс. руб.;  - 2026 год — 36623,33000 тыс. руб.;  - 2027 год — 36623,33000 тыс. руб.; |
| Связь муниципальной программы с государственной программой Ульяновской области | муниципальная программа связана с государственной программой Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области» |

|  |
| --- |
| Приложение 2  к муниципальной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области» |

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

муниципальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания  (+;-) | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями государственных программ Ульяновской области |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Развитие сети автомобильных дорог местного значения общего пользования в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Комплекс проектных мероприятий | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | + | % | 62,93 | 63,87 | 64,83 | 65,80 | 66,79 | 67,79 | 68,81 | Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности | Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области» |
| 1.2. | Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог; | + | км. | 166,5 | 168,9 | 171,5 | 174,1 | 176,7 | 179,3 | 182,0 | Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности | Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области» |
| Обеспечение населения муниципального образования «Новомалыклинский район» качественными услугами пассажирского транспорта | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Комплекс проектных мероприятий | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Транспортная подвижность населения | + | тыс пассажиро-километров | 1,630 | 1,638 | 1,646 | 1,654 | 1,662 | 1,670 | 1,679 | Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности | Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области» |
| Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество дорожно-транспортных происшествий | - | шт. | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности | Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области» |

|  |
| --- |
| Приложение 3  к муниципальной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области» |

СИСТЕМА СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

муниципальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента муниципальной программы | Краткое описание ожидаемых эффектов от решения задачи структурного элемента муниципальной программы | Связь структурного элемента с показателями муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Развитие сети автомобильных дорог местного значения общего пользования в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | | | |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента муниципальной программы: управление топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности | | Срок реализации проекта  2025-2030 годы |
| 1 | Приведение улично – дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с техническим регламентом и стандартами качества | Обеспечено приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых будут восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики. |
| Обеспечение населения муниципального образования «Новомалыклинский район» качественными услугами пассажирского транспорта | | | |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента муниципальной программы: управление топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности | | Срок реализации проекта  2025-2030 годы |
| 1 | Развитие регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом. | Обеспечено стабильное функционирование муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | повышение уровня транспортной обеспеченности сельских населённых пунктов на основе ускоренного развития дорожной сети и повышения уровня транспортного обслуживания |
| Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | | | |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента муниципальной программы: управление топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности | | Срок реализации проекта  2025-2030 годы |
| 1 | Обеспечение безопасных условий для всех участников дорожного  движения на территории Новомалыклинского района | Обеспечено повышение безопасности движения на автомобильных дорогах | Сокращение количества ДТП. |

|  |
| --- |
| Приложение 4  к муниципальной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области» |

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

«Безопасные и качественные автомобильные дороги муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименования муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия | Код целевой статьи расходов | .  Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | |
| всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| «Безопасные и качественные автомобильные дороги муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области» | | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район», администрации сельских поселений, муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством, муниципальное автономное учреждение Хозяйственно-эксплуатационная контора администрации муниципального образования «Новомалыклинский район», управление образования, муниципальное учреждение управление образования администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» | Всего, в том числе: | х | 218716,34960 | 62865,28960 | 52562,93 | 53289,53 | 16666,2 | 16666,2 | 16666,2 |
| бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области (далее – местный бюджет) | 5250060400 | 99564,88960 | 16960,4896 | 15939,6 | 16666,2 | 16666,2 | 16666,2 | 16666,2 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет) | 525009Д200  525009Д110 | 119151,46000 | 45904,80000 | 36623,33 | 36623,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие сети автомобильных дорог местного значения общего пользования в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район», муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» | Всего, в том числе: | х | 143425,62445 | 47132,94445 | 40146,34 | 40146,34 | 5000,0 | 5000,0 | 6000,0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета | 5250060400 | 30713,29436 | 4713,29436 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,0 | 5000,0 | 6000,0 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 525009Д110 | 112712,33009 | 42419,65009 | 35146,34 | 35146,34 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия к дворовым территориям по ул. Зеленая от д.2 до пересечения с ул. Парковая в с. Новочеремшанск | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район», муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» | Всего, в том числе: | х | 3627,75756 | 3627,75756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета | 5250060400 | 362,77576 | 362,77576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 525009Д200 | 3264,98180 | 3264,98180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий д. 13,14 по ул. Парковая в с. Новочеремшанск | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район», муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» | Всего, в том числе: | х | 785,2 | 785,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета | 5250060400 | 78,52 | 78,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 525009Д200 | 706,68 | 706,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территорий д. 1 по ул. Садовая в с. Новочеремшанск | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район», муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» | Всего, в том числе: | х | 455,0 | 455,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета | 5250060400 | 45,5 | 45,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 525009Д200 | 409,5 | 409,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территорий д. 13 по ул. Зеленая в с. Новочеремшанск | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район», муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» | Всего, в том числе: | х | 687,598 | 687,598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета | 5250060400 | 68,7598 | 68,7598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 525009Д200 | 618,8382 | 618,8382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара по ул. Кооперативная в п. Станция Якушка | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район», муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» | Всего, в том числе: | х | 1317,1216 | 1317,1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета | 5250060400 | 131,71216 | 131,71216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 525009Д110 | 1185,40944 | 1185,40944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия подъездной дороги к с. Вороний Куст (двухлетний контракт) | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район», муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» | Всего, в том числе: | х | 1404,8149 | 1404,8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета | 5250060400 | 135,1556 | 135,1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 525009Д110 | 2621,21521 | 1269,6593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Ремонт щебеночного покрытия дороги по ул. Вокзальная в с. Новочеремшанск | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район», муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» | Всего, в том числе: | х | 2549,86616 | 2549,86616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета | 5250060400 | 254,98662 | 254,98662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 525009Д110 | 2294,87954 | 2294,87954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Почтовая в с. Новая Малыкла | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район», муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» | Всего, в том числе: | х | 12629,88433 | 12629,88433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета | 5250060400 | 1426,63263 | 1426,63263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 525009Д110 | 11203,25171 | 11203,25171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Молодежная в с. Новая Малыкла | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район», муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» | Всего, в том числе: | х | 4065,09172 | 4065,09172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета | 5250060400 | 406,50917 | 406,50917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 525009Д110 | 3658,58255 | 3658,58255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Ремонт автодороги по ул. Совхозная в с. Старая Куликовка | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район», муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» | Всего, в том числе: | х | 4164,60846 | 4164,60846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета | 5250060400 | 416,46085 | 416,46085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 525009Д110 | 3748,14761 | 3748,14761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Ремонт щебеночного покрытия дороги по ул. Лесная в с. Нижняя Якушка | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район», муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» | Всего, в том числе: | х | 2144,1577 | 2144,1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета | 5250060400 | 214,41577 | 214,41577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 525009Д110 | 1929,74193 | 1929,74193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Садовая в с. Верхняя Якушка | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район», муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» | Всего, в том числе: | х | 2101,87756 | 2101,87756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета | 5250060400 | 210,18776 | 210,18776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 525009Д110 | 1891,6898 | 1891,6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13 | Ремонт щебеночного покрытия дороги по ул. Октябрьская в с. Старый Сантимир | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район», муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» | Всего, в том числе: | х | 3079,30385 | 3079,30385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета | 5250060400 | 307,93039 | 307,93039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 525009Д110 | 2771,37347 | 2771,37347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14 | Ремонт щебеночного покрытия дороги по ул. Школьная в с. Старый Сантимир | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район», муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» | Всего, в том числе: | х | 6355,80517 | 6355,80517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета | 5250060400 | 635,58052 | 635,58052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 525009Д110 | 5720,22465 | 5720,22465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.15 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Почтовая в с. Елховый Куст | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район», муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» | Всего, в том числе: | х | 3351,5 | 3351,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета | 5250060400 | 3016,35 | 3016,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 525009Д110 | 335,15 | 335,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Изготовление и проверка проектно-сметной документации на реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов дорожного хозяйства | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район», муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» | Всего, в том числе: | х | 600,000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета | 5250060400 | 600,000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на нормативном уровне, допустимом для обеспечения их сохранности | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район», муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством», администрации сельских поселений | Всего, в том числе: | х | 47768,29 | 9223,89 | 6671,6 | 7093,2 | 7593,2 | 7793,2 | 9393,2 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета | 5250060400 | 47768,29 | 9223,89 | 6671,6 | 7093,2 | 7593,2 | 7793,2 | 9393,2 |
| Обеспечение населения муниципального образования «Новомалыклинский район» качественными услугами пассажирского транспорта | | | | | | | | | | | |
| 1 | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район» | Всего, в том числе: | х | 8169,47 | 2715,49 | 1976,99 | 1976,99 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета | 5250060400 | 3000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 5250072370 | 5169,47 | 2215,49 | 1476,99 | 1476,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Участие в областных массовых мероприятиях с детьми, направленных на профилактику нарушений Правил дорожного движения (конкурсы-фестивали, профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, автопробеги по местам боевой славы, конкурсы среди общеобразовательных организаций по профилактике детского дорожно-транс- портного травматизма) | Муниципальное учреждение управление образования администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» | Всего, в том числе: | х | 25,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета | 5250060400 | 25,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.2 | Приобретение оборудования, плакатов, программного обеспечения для проведения занятий с детьми по пропаганде безопасности дорожного движения | Муниципальное учреждение управление образования администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» | Всего, в том числе: | х | 1040,0 | 800,0 | 200,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета | 5250060400 | 1040,0 | 800,0 | 200,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.3 | Проведение широкомасштабных акций в сфере профилактики безопасности дорожного движения.Размещение в средствах массовой информации материалов по проводимым акциям | Муниципальное учреждение управление образования администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» | Всего, в том числе: | х | 15,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета | 5250060400 | 15,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.4 | Приобретение светоотражающих приспособлений и распространение их среди воспитанников дошкольных образовательных организаций и обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций | Муниципальное учреждение управление образования администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» | Всего, в том числе: | х | 30,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета | 5250060400 | 30,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.5 | Приобретения и установка дорожных знаков | Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством», администрации сельских поселений | Всего, в том числе: | х | 600,00 | 0,0 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета | 5250060400 | 600,00 | 0,0 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Разработка комплексных схем организации дорожного движения, проекта организации дорожного движения, паспортизация автомобильных дорог | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район» | Всего, в том числе: | х | 1956,32261 | 956,32261 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета | 5250060400 | 1956,32261 | 956,32261 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Обновление дорожной разметки на пешеходных переходах | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район», муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством», администрации сельских поселений | Всего, в том числе: | х | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета | 5250060400 | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.8 | Приобретение, установка и устройство остановочных павильонов | Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» | Всего, в том числе: | х | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета | 5250060400 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1.9 | Транспортная безопасность объектов транспортной инфраструктуры | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район» | Всего, в том числе: | х | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета | 5250060400 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |
| --- |
| Приложение 5  к муниципальной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области» |

ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ

значений показателей муниципальной программы

«Безопасные и качественные автомобильные дороги муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области» в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя (31.12.2024) | Единица измерения значения показателя | Плановые значения показателя по месяцам | | | | | | | | | | | | По состоянию на последнее число года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб | дек. |
| 1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | 62,93 | % | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 63,87 |
| 2. | Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог; | 166,5 | км. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 168,9 |
| 3 | Транспортная подвижность населения | 1,630 | тыс пассажиро-километров | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1,638 |
| 4 | Количество дорожно-транспортных происшествий | 4 | шт. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 3 |

|  |
| --- |
| Приложение 6  к муниципальной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области» |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий муниципальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию структурного элемента муниципальной программы | Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности администрации МО «Новомалыклинский район» |
| Соисполнители (участники) структурного элемента |  |

2. Перечень показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя | Базовое значение показателя | | Значение показателя по годам | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Задача «Приведение улично – дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с техническим регламентом и стандартами качества» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | МП | + | % | 62,93 | 2024 | 63,87 | 64,83 | 65,80 | 66,79 | 67,79 | 68,81 |
| 1.2 | Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным | МП | + | км. | 166,5 | 2024 | 168,9 | 171,5 | 174,1 | 176,7 | 179,3 | 182,0 |
| 2. | Задача «Развитие регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом» | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Транспортная подвижность населения | МП | + | тыс пассажиро-километров | 1,630 | 2024 | 1,638 | 1,646 | 1,654 | 1,662 | 1,670 | 1,679 |
| 3. | Задача «Обеспечение безопасных условий для всех участников дорожного движения на территории Новомалыклинского района» | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество дорожно-транспортных происшествий | МП | - | шт. | 4 | 2024 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |

3. План достижения значений показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения значения показателя | Плановые значения показателя по месяцам | | | | | | | | | | | | По состоянию на последнее число года (указывается год) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб | декабрь |
| 1. | Задача «Приведение улично – дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с техническим регламентом и стандартами качества» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | МП | % | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 63,87 |
| 1.2. | Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным | МП | км. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 168,9 |
| 2. | Задача «Развитие регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Транспортная подвижность населения | МП | Тыс. пассажиро-километров | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1,638 |
| 3. | Задача «Обеспечение безопасных условий для всех участников дорожного движения на территории Новомалыклинского района» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество дорожно-транспортных происшествий | МП | шт. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 3 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата)/задачи | Тип мероприятия (результата) | Код целевой статьи расходов | Единица измерения значения мероприятия (результата) | Базовое значение мероприятия (результата) | | | Значение показателя по годам | | | | | |
| значение | год | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Задача «Приведение улично – дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с техническим регламентом и стандартами качества» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечено приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | Выполнение работ | 525009Д110 | Км. | 2,30 | 2024 | | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
| 2. | Задача «Развитие регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Повышение уровня транспортной обеспеченности сельских населённых пунктов на основе ускоренного развития дорожной сети и повышения уровня транспортного обслуживания | Охват населенных пунктов | 5250072370 | шт. | 10 | | 2024 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| 3. | Задача «Обеспечение безопасных условий для всех участников дорожного движения на территории Новомалыклинского района» | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение повышения безопасности движения на автомобильных дорогах | Установка дорожных знаков | 5250060400 | шт. | 0 | | 2024 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | |
| всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Развитие сети автомобильных дорог местного значения общего пользования в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район», администрации сельских поселений, муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством, муниципальное автономное учреждение Хозяйственно-эксплуатационная контора администрации муниципального образования «Новомалыклинский район», управление образования | Всего, в том числе: | х | 194956,66701 | 48719,58701 | 49617,94 | 50039,54 | 15393,2 | 15593,2 | 15593,2 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета | 5250060400 | 80974,67703 | 5030,27703 | 14471,6 | 14893,2 | 15393,2 | 15593,2 | 15593,2 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 525009Д200  525009Д110 | 112712,3301 | 43689,31 | 35146,34 | 35146,34 |  |  |  |
| 2 | Обеспечение населения муниципального образования «Новомалыклинский район» качественными услугами пассажирского транспорта | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район» | Всего, в том числе: | х | 8169,47 | 2715,49 | 1976,99 | 1976,99 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета | 5250060400 | 3000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 5250072370 | 5169,47 | 2215,49 | 1476,99 | 1476,99 |  |  |  |
| 3 | Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район», администрации сельских поселений, муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством, управление образования | Всего, в том числе: | х | 6328,0 | 2106,32261 | 968,0 | 1273,0 | 773,0 | 573,0 | 573,0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета | 5250060400 | 6266,32261 | 2106,32261 | 968,0 | 1273,0 | 773,0 | 573,0 | 573,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Документ | Информационная система (источник данных) |
| Задача «Приведение улично – дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с техническим регламентом и стандартами качества» | | | | | |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | |
| 1.1 | Заключение соглашения о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области из областного бюджета Ульяновской области | 31.03.2025 | Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности | соглашение | х |
| 1.2 | Определение подрядчика | 01.05.2025 | МАУ «Управление муниципальным хозяйством» | контракт | х |
| 1.3 | Проведение оплаты выполненных работ | 01.12.2025 | МАУ «Управление муниципальным хозяйством» | Платежные поручения | х |
| 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на нормативном уровне, допустимом для обеспечения их сохранности | | | | |
| 2.1 | Заключение договора на проведение работ | ежемесячно | МАУ «Управление муниципальным хозяйством», администрации сельских поселений | договор | х |
| 2.2 | Проведение оплаты выполненных работ | ежемесячно | МАУ «Управление муниципальным хозяйством», администрации сельских поселений | Платежные поручения | х |
| Задача «Развитие регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом» | | | | | |
| 2 | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | | | | |
| 2.1 | Заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области Бюджету муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с организацией регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам | 01.03.2025 | Администрация МО «Новомалыклинский район» | соглашение | х |
| 2.2 | Определение подрядчика | ежеквартально | Администрация МО «Новомалыклинский район» | контракт | х |
| 2.3 | Проведение оплаты выполненных работ | ежеквартально | Администрация МО «Новомалыклинский район» | Платежные поручения | х |
| Задача «Обеспечение безопасных условий для всех участников дорожного движения на территории Новомалыклинского района» | | | | | |
| 3 | Участие в областных массовых мероприятиях с детьми, направленных на профилактику нарушений Правил дорожного движения (конкурсы-фестивали, профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, автопробеги по местам боевой славы, конкурсы среди общеобразовательных организаций по профилактике детского дорожно-транс- портного травматизма) | 31.12.2025 | МУ Управление образования, администрация МО «Новомалыклинский район» | Сертификат/ диплом | х |

7. Методика расчёта значений показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Формула расчёта значения показателя | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | + | % | Сд = (Зф / Зп) х100%  Где:  Сд - достижение планируемого значения;  Зф - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;  Зп - плановое значение показателя. | отчет | Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности |
| 2. | Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог; | + | км. | отчет | Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности |
| 3. | Транспортная подвижность населения | + | тыс пассажиро-километров | отчет | Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности |
| 4. | Количество дорожно-транспортных происшествий | - | шт. | отчет | Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности |

8. Методика расчета значений мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Признак возрастания (убывания, динамики) значения мероприятия (результата) | Единица измерения значения мероприятия (результата) (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Формула расчёта значения мероприятия (результата) | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения мероприятия (результата) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечено приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | + | км. | Сд = (Зф / Зп) х100%  Где:  Сд - достижение планируемого значения;  Зф - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;  Зп - плановое значение показателя. | отчет | Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности |
| 2. | Повышение уровня транспортной обеспеченности сельских населённых пунктов на основе ускоренного развития дорожной сети и повышения уровня транспортного обслуживания | + | шт. |  | отчет | Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности |
| 3. | Обеспечение повышения безопасности движения на автомобильных дорогах | - | шт. |  | отчет | Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности |

|  |
| --- |
| Приложение 7  к муниципальной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области» |

МЕТОДИКА

расчёта значений показателей муниципальной программы

«Безопасные и качественные автомобильные дороги муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Формула расчёта значения показателя | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | + | % | Сд = (Зф / Зп) х100%  Где:  Сд - достижение планируемого значения;  Зф - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;  Зп - плановое значение показателя. | отчет | Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности |
| 2. | Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог; | + | км. | отчет | Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности |
| 3. | Транспортная подвижность населения | + | тыс пассажиро-километров | отчет | Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности |
| 4. | Количество дорожно-транспортных происшествий | - | шт. | отчет | Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности |

.»

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Новомалыклинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» Сабадзе Т.В.

Глава администрации муниципального

образования «Новомалыклинский район» С.Д.Катиркина