АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН»

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 декабря 2024                                                                                               №837

Экз.№0

| Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий и развитие строительства и архитектуры в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» от 23.09.2024 № 659 «Об утверждении Правил разработки реализации муниципальных программ  муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации», администрация муниципального образования «Новомалыклинский район»  постановляет:

1. Утвердить  муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий и развитие строительства и архитектуры в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»».

2. Настоящее  постановление  вступает в  силу   после его официального обнародования, распространяет свое действие на правоотношения, возникающие с 01.01.2025 и подлежит размещению информации на официальном сайте муниципального образования «Новомалыклинский район» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации муниципального образования «Новомалыклинский район»  Сабадзе Т. В.

Глава администрации муниципального

образования «Новомалыклинский район»                          С.Д. Катиркина

УТВЕРЖДЕНА

постановлением      администрации

муниципального           образования  «Новомалыклинский             район»

Муниципальная программа

«Комплексное развитие сельских территорий и

развитие строительства и архитектуры в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»»

Раздел 1. Стратегические приоритеты

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий и развитие строительства и архитектуры в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»»

1.1. Оценка текущего состояния сферы жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Новомалыклинский район.

Разрыв в уровне и качестве жизни в сельской местности в сравнении с городом по-прежнему остается ощутимым.

Состояние сельской социально - территориальной составляющей общества тормозит создание надлежащих условий для здорового образа жизни, повышения позитивной активности, работоспособности и результативной деятельности, а в итоге – для укрепления престижности аграрного труда и сельского места жительства.

Положительные тенденции в развитии индивидуального жилищного строительства, социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности еще недостаточны для преодоления разрыва в уровне и качестве жизни городского и сельского населения и нормализации демографической ситуации. Продолжается тенденция сокращения трудовых кадров сельского хозяйства. В основе необходимости комплексного подхода к проблеме сельского обустройства лежит принцип дифференциации решения с учетом типа сельского поселения, количества и возрастной структуры проживающего в нем населения, наличия транспортной инфраструктуры, что в совокупности предопределяет различный набор объектов социальной сферы, как по мощности, так и по функциональной направленности. 	Состояние территорий населенных пунктов требует скорейшей модернизации. Неухоженность парков и скверов в поселениях, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы – всё это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения  муниципального образования «Новомалыклинский район». Недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и новые современные материалы при благоустройстве территорий.                                                                                   	Дальнейшая работа по созданию комфортной среды не должна сводиться к простому наращиванию объёмов работ по благоустройству. Кроме того, необходимо преодоление стереотипа понимания комплексного благоустройства и ландшафтного дизайна как преимущественно декоративной деятельности, направленной на украшение  сельской среды.                                                                         	В настоящее время очевидно, что создание комфортной среды требует комплексного, системного подхода, особенно в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования.

1.2. Описание приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования «Новомалыклинского район» в сфере реализации муниципальной программы.

Основными приоритетами социально-экономического развития  муниципального образования «Новомалыклинский район» в сфере реализации муниципальной программы являются:                                                                               	1) Улучшение демографической ситуации в сельской местности;                                              	2) Создание условий для обеспечения доступными и комфортными жилыми помещениями;                                                                                                                                        	3)  Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях.

В настоящее время очевидно, что создание комфортной среды требует комплексного, системного подхода, особенно в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования.

Комплексное исполнение мероприятий программы позволит упорядочить систему организации и выполнения работ по благоустройству, снизить затраты и получить положительный градостроительный эффект, следовательно, качественно повысить уровень благоустройства территорий поселений муниципального образования «Новомалыклинский район».                                                                                 	Для решения вышеуказанных проблем необходимо:                                                                                                                        	- расширение доступности    улучшения     жилищных   условий граждан 
с невысокими  личными доходами,  постоянно  проживающих  в  сельской 
местности и работающих в отраслях агропромышленного комплекса, учреждениях социальной сферы, осуществляется за счет консолидации средств федерального бюджета, областного бюджета Ульяновской области и районного бюджета, а также привлечения внебюджетных источников финансирования (в том числе собственных и заемных средств граждан, материнского  капитала);                                                                       	- повышение уровня обеспеченности  населения жильем, обеспеченного  необходимой инженерной инфраструктурой;                                                                          	- повышение уровня благоустройства населенных пунктов.                                     	Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на наращивание объёмов жилищного строительства и увеличение доступности жилья для граждан.                                                                                                                              	Целями муниципальной программы являются  расширение возможностей улучшения жилищных условий граждан, увеличение доступности жилья для всех категорий граждан, сокращение срока улучшения жилищных условий очередников, повышения уровня благоустройства населенных пунктов.                                     	1.3. Сведения о взаимосвязи муниципальной программы с национальными целями развития Российской Федерации, стратегическими приоритетами, целями и показателями соответствующей государственной программы Ульяновской области.

Муниципальная программа разрабатывается для достижения на территории Новомалыклинского района Ульяновской области:

- приоритетов и целей государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития РФ, в том числе национальных целей развития РФ, определенных Указом Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- приоритетов и целей социально-экономического развития Ульяновской области;

- приоритетов и целей, определенных в «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области до 2030 года».

Муниципальная программа  связана с  Государственной программой  Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий утвержденной Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 г. № 696.

1.4. Описание задач муниципального управления, в соответствующей сфере (отрасли) социально-экономического развития Новомалыклинского района и способы их эффективного решения.

Для обеспечения достижения целей муниципальной программы необходима реализация следующих задач:

1) Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей в благоустроенном жилье (строительство, приобретение жилья)

2)  Увеличение объёмов ввода в эксплуатацию жилья;

3) Строительство жилья экономического класса, в том числе малоэтажного, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности;

4) Повышение доступности приобретения жилья для населения, проживающего на территории муниципального образования «Новомалыклинский район»;

5)  Строительство многоквартирных жилых  домов для  граждан в связи со сносом многоквартирных домов, признанных аварийными;

6) Реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Новомалыклинского района в рамках ведомственного проекта «Благоустройство».

7) Создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования  «Новомалыклинский район».                                                                                         	Для решения вышеуказанных проблем необходимо:                                                                                                                        	- расширение доступности    улучшения     жилищных   условий граждан 
с невысокими  личными доходами,  постоянно  проживающих  в  сельской 
местности и работающих в отраслях агропромышленного комплекса, учреждениях социальной сферы, осуществляется за счет консолидации средств федерального бюджета, областного бюджета Ульяновской области и районного бюджета, а также привлечения внебюджетных источников финансирования (в том числе собственных и заемных средств граждан, материнского  капитала);                                                                       	- повышение уровня обеспеченности  населения жильем, обеспеченного  необходимой инженерной инфраструктурой;                                                                          	- повышение уровня благоустройства населенных пунктов.                                     	Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на наращивание объёмов жилищного строительства и увеличение доступности жилья для граждан.

Мероприятия по комплексному развитию сельских территорий обеспечат:

- удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье (строительство, приобретение жилья, участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности, оформление жилищных кредитов для строительства жилых помещений и благоустройства домовладений);

-  повышение комфортности пребывания населения на сельских территориях;

- стимулирование  привлечения  и  закрепления  для  работы  в  социальной  сфере и  других  секторах сельской  экономики выпускников высших  учебных заведений, молодых специалистов;

-  улучшение демографической ситуации  на  селе;

-  повышение гражданской активности жителей села;

Комплексное исполнение мероприятий программы позволит упорядочить систему организации и выполнения работ по благоустройству, снизить затраты и получить положительный градостроительный эффект, следовательно, качественно повысить уровень благоустройства территорий поселений муниципального образования.

Приложения к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий, развитие строительства, архитектуры в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»»

Неотъемлемой частью муниципальной программы являются приложения:

1) Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий, развитие строительства, архитектуры в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»» (приложение № 1).

2) Перечень показателей муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий, развитие строительства, архитектуры в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»» (приложение № 2).

3) Система структурных элементов муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий, развитие строительства, архитектуры в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»» (приложение№ 3).

4) Финансовое обеспечение муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий, развитие строительства, архитектуры в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»» (приложение № 4).

5) План достижения значений показателей муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий, развитие строительства, архитектуры в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»» (приложение № 5).

6) Паспорт комплекса процессных мероприятий «Комплексное развитие сельских территорий, развитие строительства, архитектуры в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»» (приложение № 6).

7) Методика расчёта значений показателей муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий, развитие строительства, архитектуры в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»» (приложение № 7).

- Приложение №  1

к  муниципальной программе

ПАСПОРТ

муниципальной программы Ульяновской области

«Комплексное развитие сельских территорий и

развитие строительства и архитектуры в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»».

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление строительства, архитектуры администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» (далее Управление) |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Сабадзе Тимур Виссарионович исполняющий обязанности Первого заместителя Главы администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» |
| Соисполнители муниципальной программы, участники муниципальной программы | Муниципальное учреждение Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» (далее Комитет) Управление топливно-энергетическими ресурсами, жилищно- коммунального хозяйства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» (далее ТЭР ЖКХ) |
| Срок реализации муниципальной программы | 2025- 2030 годы |
| Цель/цели муниципальной программы | цели: -улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях муниципального образования «Новомалыклинский район»; -повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений; -активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях муниципального образования «Новомалыклинский район», в решении вопросов местного значения; -формирование в Новомалыклинском районе позитивного отношения к развитию сельских территорий муниципального образования «Новомалыклинский район»; - благоустройство сельских территорий. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»; 2. Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»; 3. Создание комфортной среды в муниципальном образовании «Новомалыклинский район |
| Показатели муниципальной программы | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях муниципального образования Новомалыклинский район; Количество реализованных проектов благоустройства в рамках ведомственного проекта «Благоустройство»; Снос многоквартирных домов признанных аварийными и подлежащих переселению; Количество работников муниципальных учреждений муницпального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области, улучшивших жилищные условия посредством привлечения средств ипотечных кредитов (займов); Количество проведенных конкурсов по благоустройству; Количество многоквартирных домов муниципального образования «Новомалыклинский район», в которых выполнен капитальный ремонт; Доля отремонтированных памятников. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации | Общий объем бюджетных ассигнований муниципального образования «Новомалыклинский район» на реализацию муниципальной программы составляет 51339,30 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год — 3933,90 тыс. рублей; 2026 год — 10030,60 тыс. рублей; 2027 год — 7968,70 тыс. рублей; 2028 год — 13468,70 тыс. рублей; 2029 год — 7968,70 тыс. рублей; 2030 год - 7968,70 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, имеющие целевое назначение — 30191,14 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год — 2198,42 тыс. рублей; 2026 год — 6878,48 тыс. рублей; 2027 год — 5278,56 тыс. рублей; 2028 год — 5278,56 тыс. рублей; 2029 год — 5278,56 тыс. рублей; 2030 год - 5278,56 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение — 15167,16 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год — 998,48 тыс. рублей; 2026 год — 2153,72 тыс. рублей; 2027 год — 1753,74 тыс. рублей; 2028 год — 6753,74 тыс. рублей; 2029 год — 1753,74 тыс. рублей; 2030 год - 1753,74 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области — 5981,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год — 737,00 тыс. рублей; 2026 год — 998,40 тыс. рублей; 2027 год — 936,40 тыс. рублей; 2028 год — 1436,40 тыс. рублей; 2029 год — 936,40 тыс. рублей; 2030 год - 936,40 тыс. рублей |
| Связь муниципальной программы с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Ульяновской области | Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 |

Приложение №2                                                                                                                                                                                            к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                          муниципальной программы  «Комплексное развитие сельских территорий, развития строительства                                                                                                           архитектуры  в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»

| N п/п | Наименование индикатора (показателя) |  | Признак возрастания/ убывания (+; -)1 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2024 | Значения показателей |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| Направление (подпрограмма) «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях муниципального образования Новомалыклинский район |  | + | кв. м | 72 | 90 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | Комитет | Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 | - |
| 2 | Количество реализованных проектов благоустройства в рамках ведомственного проекта «Благоустройство» |  | + | Ед. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Управление | Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 | - |
| Направление (подпрограмма) "Стимулирование развития жилищного строительства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Снос многоквартирных домов признанных аварийными и подлежащих переселению |  |  | кв. м | 2423 | 0 | 0 | 0 | 1532 | 0 | 0 | Комитет | х | - |
| 4 | Количество работников муниципальных учреждений муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области, улучшивших жилищные условия посредством привлечения средств ипотечных кредитов (займов) | + |  | чел. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление | Постановление Правительства Ульяновской области от 30.03.2011 № 131-П «О предоставлении социальных выплат на приобретение жилья отдельным категориям граждан , постоянно проживающих на территории Ульяновской области» | - |
| Направление (подпрограмма) "Создание комфортной среды в муниципальном образовании" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 6 7 | Количество проведенных конкурсов по благоустройству | + |  | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Управление | х | - |
|  | Количество многоквартирных домов муниципального образования «Новомалыклинский район», в которых выполнен капитальный ремонт | - |  | ед. | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ТЭР, ЖКХ | х | - |
|  | Доля отремонтированных памятников | + |  | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | Управление | х | - |

- Приложение № 3                                                                                                                                                                                                               к муниципальной  программе

СИСТЕМА СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий и развитие строительства, архитектуры   в муниципальном  образовании «Новомалыклинский район» Ульяновской области

| N п/п | Задачи структурного элемента муниципальной программы <1> | Краткое описание ожидаемых эффектов от решения задачи структурного элемента муниципальной программы <2> | Связь структурного элемента с показателями муниципальной программы <3> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Комплекс проектных мероприятий «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление строительства, архитектуры администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» МУ Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | Срок реализации проекта: 2025-2030 (год начала - год окончания) |  |
|  | Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей в благоустроенном жилье (строительство, приобретение жилья) | Улучшатся жилищные условия граждан с невысокими личными доходами, постоянно проживающих в сельской местности и работающих в отраслях агропромышленного комплекса, учреждениях социальной сферы. Повысится уровень обеспеченности населения, обеспенного необходимой инфраструктурой | 1,4 |
| 1.1. | Увеличение объемов ввода в эксплуатацию жилья | Сохранится доля годового ввода в эксплуатацию индивидуального жилья от общего объёма ввода в эксплуатацию новых объектов жилищного строительства на уровне 80 процентов; | 1,4 |
| 1.2. | Строительство жилья экономического класса, в том числе малоэтажного, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности | Обеспечится соответствие объема комфортного жилищного фонда потребностям населения | 1,4 |
| 1.3 | Реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Новомалыклинского района в рамках ведомственного проекта «Благоустройство» | Увеличится доля общественных территорий и повысится комфортность пребывания населения на сельских территориях. Повысится гражданская активность жителей населенных пунктов | 2 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование развития жилищного строительства в и муниципальном образовании «Новомалыклинский район» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление строительства, архитектуры администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» МУ Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» | Срок реализации проекта: 2025-2030 (год начала - год окончания) |  |
| 2.1. | Повышение доступности приобретения жилья для населения, проживающего на территории муниципального образования «Новомалыклинский район»; | Увеличится доля семей, имеющих возможность приобрести жильё, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заёмных средств, от количества семей, проживающих на территории муниципального образования «Новомалыклинский район» | 4 |
| 2.2. | Строительство многоквартиных жилых домов для граждан в связи со сносом многоквартиных домов, признанных аварийными и подлежащих переселению | Сократится ветхий и аварийный жилищный фонд, в связи с чем обеспечатся новым комфотным жильем жители домов, подлежащих переселению. | 3 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Создание комфортной среды в муницпальном образовании «Новомалыклинский район» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление строительства, архитектуры администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» | Срок реализации проекта: 2025-2030 (год начала - год окончания) |  |
| 3.1 | Создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования «Новомалыклинский район». | Качественно повысится уровень благоустройства территорий населенных пунктов. В результате исполнения мероприятий подпрограммы появятся благоустроенные парки и скверы, центральные площади населённых пунктов, улицы, а также современные малые архитектурные формы. будет проведен ремонт памятников и капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. Всё это в комплексе создаст гармоничную комфортную среду для населения муниципального образования. | 5,6,7 |

- Приложение № 4

к   муниципальной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий и развитие строительства, архитектуры

в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» Ульяновской области»

| N п/п | Наименования муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий, и развитие строительства, архитектуры в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» |  |  | Всего, в том числе: | 67 5 00 60110 | 51,339,30 | 3933,9 | 10030,60 | 7968,70 | 13468,70 | 7968,70 |  | 7968,70 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области (далее – местный бюджет ) |  | 5981,00 | 737,00 | 998,40 | 936,40 | 1436,4 | 936,40 |  | 936,40 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет) |  | 15167,16 | 998,48 | 2153,72 | 1753,74 | 6753,74 | 1753,74 |  | 1753,74 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области (финансируемых за счет средств Федерального бюджета) (далее – областной бюджет (за счет средств Федерального бюджета) |  | 30191,14 | 2198,42 | 6878,48 | 5278,56 | 5278,56 | 5278,56 |  | 5278,56 |
| Направление (подпрограмма) «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплексное развитие сельских территорий |  | Всего, в том числе: |  | 41359,30 | 3328,90 | 9255,60 | 7193,70 | 7193,70 | 7193,70 |  | 7193,70 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета |  | 1376,00 | 132,00 | 298,40 | 236,40 | 236,40 | 236,40 |  | 236,40 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  | 9792,16 | 998,48 | 2078,72 | 1678,74 | 1678,74 | 1678,74 |  | 1678,74 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета (за счет средств Федерального бюджета) |  | 30191,14 | 2198,42 | 6878,48 | 5278,56 | 5278,56 | 5278,56 |  | 5278,56 |
| 1.1. | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях муниципального образования Новомалыклинский район | МУ Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | Всего, в том числе: |  | 6307,00 | 1267,00 | 1008,00 | 1008,00 | 1008,00 | 1008,00 |  | 1008,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета |  | 322,00 | 70,00 | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 50,40 |  | 50,40 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  | 2992,50 | 598,50 | 478,80 | 478,80 | 478,80 | 478,80 |  | 478,80 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета (за счет средств Федерального бюджета) |  | 2992,50 | 598,50 | 478,80 | 478,80 | 478,80 | 478,80 |  | 478,80 |
| 1.2 | Благоустройство многофункциональной спортивной площадки с. Новочеремшаск МО Новочеремшанское сельское поселение» | Управление строительства, архитектуры | Всего, в том числе: |  | 4123,80 | 2061,90 | 2061,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета |  | 124,00 | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  | 799,96 | 399,98 | 399,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета (за счет средств Федерального бюджета) |  | 3199,84 | 1599,92 | 1599,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.3 | Проекты в рамках ведомственного проекта «Благоустройство» | Управление строительства, архитектуры | Всего, в том числе: |  | 30928,50 | 0,00 | 6185,70 | 6185,70 | 6185,70 | 6185,70 |  | 6185,70 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета |  | 930,00 | 0,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 |  | 186,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  | 5999,70 | 0,00 | 1199,94 | 1199,94 | 1199,94 | 1199,94 |  | 1199,94 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета (за счет средств Федерального бюджета) |  | 23998,80 | 0,00 | 4799,76 | 4799,76 | 4799,76 | 4799,76 |  | 4799,76 |
| Направление (подпрограмма) «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании Новомалыклинский район»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Стимулирование развития жилищного строительства |  | Всего, в том числе: |  | 7400,00 | 150,00 | 350,00 | 350,00 | 5850,00 | 350,00 |  | 350,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета |  | 2025,00 | 150,00 | 275,00 | 275,00 | 775,00 | 275,00 |  | 275,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  | 5375,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 5075,00 | 75,00 |  | 75,00 |
| 2.1 | Разработка проекта планировки и проектно- сметной документации на инженерные сети, газоснабжения, водоснабжение, электроснабжения | Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности | Всего, в том числе: |  | 550,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета |  | 550,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |
| 2.2 | Техническое обследование многоквартирных жилых домов и объектов соц. сферы | МУ Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | Всего, в том числе: |  | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета |  | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |
| 2.3. | Предоставление социальных выплат на приобретение жилья отдельным категориям граждан (проектное мероприятие) | Управление строительства, архитектуры | Всего, в том числе: |  | 750,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |  | 150,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета |  | 375,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |  | 75,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  | 375,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |  | 75,00 |
| 2.4. | Снос многоквартирных домов признанных аварийными и подлежащих переселению | МУ Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | Всего, в том числе: |  | 5500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5500,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета |  | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Направление (подпрограмма) «Создание комфортной среды в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Создание комфортной среды в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» |  | Всего, в том числе: |  | 2580,00 | 455,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 |  | 425,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета |  | 2580,00 | 455,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 |  | 425,00 |
| 3.1. | Проведение районных конкурсов по благоустройству | Управление строительства, архитектуры | Всего, в том числе: |  | 330,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |  | 55,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета |  | 330,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |  | 55,00 |
| 3.2 | Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов | Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности | Всего, в том числе: |  | 1500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |  | 250,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета |  | 1500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |  | 250,00 |
| 3.3. | Ремонт памятников | Управление строительства, архитектуры | Всего, в том числе: |  | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета |  | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |
| 3.4 | Услуги по тех. поддержке «Гостройсмета» | Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности | Всего, в том числе: |  | 150,00 | 50,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  | 20,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета |  | 150,00 | 50,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  | 20,00 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ

значений показателей муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий и развитие строительства, архитектуры в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» в 2025 году

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя (01.01.2024) | Единица измерения значения показателя | Плановые значения показателя по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По состоянию на последнее число года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб | дек. |  |
| 1. | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях муниципального образования Новомалыклинский район | 72 | кв. м | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 90 | 90 |
| 2. | Количество реализованных проектов благоустройства в рамках ведомственного проекта «Благоустройство» | 2 | Ед. | х | х | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х | 1 |
| 3 | Количество проведенных конкурсов по благоустройству | 3 | ед. | 1 | х | х | х | х | х | х | х | 2 | х | х | х | 3 |
| 4 | Количество многоквартирных домов муниципального образования «Новомалыклинский район», в которых выполнен капитальный ремонт | 2 | ед. | х | х | х | х | х | 2 | 2 | 1 | х | х | х | х | 5 |
| 5 | Доля отремонтированных памятников | 0,2 | % | х | х | х | 0,2 | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,2 |

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий муниципальной программы « Комплексное развитие сельских территорий и развитие строительства, архитектуры в муниципальном образовании Новомалыклинский район»

- Общие положения

| Ответственный за реализацию структурного элемента муниципальной программы | Управление строительства, архитектуры администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» МУ Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» |
| --- | --- |
| Соисполнители (участники) структурного элемента | МУ Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям; Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности; Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством»; Администрация муниципального образования «Новочеремшанское сельское поселение» (по согласованию) |

2. Перечень показателей комплекса мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя | Базовое значение показателя |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | 1.Направление «Создание комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество проведенных конкурсов по благоустройству | МП | + | ед. | 3 | 2024 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.2. | Количество многоквартирных домов муниципального образования «Новомалыклинский район», в которых выполнен капитальный ремонт | МП | - | ед | 2 | 2024 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 1.3. | Доля отремонтированных памятников | М П | + | % | 0,2 | 2024 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |

3. План достижения значений показателей комплекса мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения значения показателя | Плановые значения показателя по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По состоянию на последнее число года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. |  |
| 1. | Количество проведенных конкурсов по благоустройству | МП | ед. | 1 | х | х | х | х | х | х | х | 2 | х | х | х | 3 |
| 2. | Количество многоквартирных домов муниципального образования «Новомалыклинский район», в которых выполнен капитальный ремонт | МП | ед. | х | х | х | х | х | 2 | 2 | 1 | х | х | х | х | 5 |
| 3. | Доля отремонтированных памятников | МП | Процент | х | х | х | х | 0,2 | х | х | х | 2 | х | х | х | 0,2 |

4. Перечень  мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| №№ п/п | Наименование мероприятия (результата)/задачи | Тип мероприятия (результата) | Код целевой статьи расходов | Единица измерения значения мероприятия (результата) | Базовое значение мероприятия (результата) |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Направление «Стимулирование развития жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проекта планировки и проектно- сметной документации на инженерные сети, газоснабжения, водоснабжение, электроснабжения | Выполнение работ |  | ед | 3 | 2024 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2. | Техническое обследование многоквартирных жилых домов и объектов соц. сферы | Выполнение работ |  | ед. | 2 | 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Направление «Создание комфортной среды в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Проведение районных конкурсов по благоустройству | Проведение конкурса |  | ед. | 3 | 2024 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 22.2. | Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов | Выполнение работ |  | ед. | 2 | 2024 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 22.3 | Ремонт памятников | Выполнение работ |  | % | 0,2 | 2024 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| 22.4 | Услуги по тех. поддержке «Гостройсмета» | Предоставление услуги |  | ед | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

5.  Финансовое обеспечение реализации комплекса  процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса мероприятий, направления расходов | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия. | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030 |  |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий, развитие строительства, архитектуры в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» |  |  | Всего по программе бюджетные ассигнования местного бюджета | 67 5 00 60110 | 3730,00 | 605,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 |  | 625,00 | 625,00 |  |
| 1.Направление «Стимулирование развития жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проекта планировки и проектно- сметной документации на инженерные сети, газоснабжения, водоснабжение, электроснабжения |  | бюджетные ассигнования местного бюджета |  | 550,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 1.2. | Техническое обследование многоквартирных жилых домов и объектов соц. сферы |  | бюджетные ассигнования местного бюджета |  | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Всего по направлению |  |  |  |  | 1150,00 | 150,00 | 200,00 | 200,00 |  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  |
| 2. Направление «Создание комфортной среды в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение районных конкурсов по благоустройству |  | бюджетные ассигнования местного бюджета |  | 330,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |  | 55,00 | 55,00 | 55,00 |  |
| 2.2 | Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов |  | бюджетные ассигнования местного бюджета |  | 1500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |  | 250,00 | 250,00 | 250,00 |  |
| 2.3 | Ремонт памятников |  | бюджетные ассигнования местного бюджета |  | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 2.4 | Услуги по тех. поддержке «Гостройсмета» |  | бюджетные ассигнования местного бюджета |  | 150,00 | 50,00 | 20,00 | 20,00 |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |
| Всего по направлению |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета |  | 2580,00 | 455,00 | 425,00 | 425,00 |  | 425,00 | 425,00 | 425,00 |  |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Документ | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление «Стимулирование развития жилищного строительства» |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта планировки и проектно- сметной документации на инженерные сети, газоснабжения, водоснабжение, электроснабжения |  |  |  |  |
| 1.1. | Заключения договора | ежеквартально | Администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» | Договор | х |
| 1.2. | Проведение оплаты выполненных работ | ежеквартально, в месяце, следующим за отчетным (по факту выполнения работ) |  | Платежные поручения | х |
| 2. | Техническое обследование многоквартирных жилых домов и объектов соц. сферы |  |  |  |  |
| 2.1. | Заключение договора | ежеквартально | Администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» | Договор | х |
| 2.2. | Проведение оплаты выполненных работ | ежеквартально, в месяце, следующим за отчетным (по факту выполнения работ) |  | Платежные поручения | х |
| Направление «Создание комфортной среды в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение районных конкурсов по благоустройству |  |  |  |  |
| 1.1. | Оформление заявки на выделение денежных средств | После подведения итогов конкурса | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район» У | заявка | х |
| 1.2. | Награждение победителей конкурса | I,III квартал |  | Ведомость на получение денежных средств, авансовый отчет | х |
| 2. | Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов |  |  |  |  |
| 2.1. | Заключение договора | ежеквартально | Администрации муниципального образования «Новомалыклинский район»; | Договор | х |
| 2.2. | Проведение оплаты по договору | по факту выполнения работ |  | Платежные поручения | х |
| 3. | Ремонт памятников |  |  |  |  |
| 3.1. | Заключение договора | II квартал | МАУ «Управление муниципальным хозяйством» | Договор | х |
| 3.2. | Проведение оплаты по договору | по факту выполнения работ |  | Платежное поручение | х |
| 4 | Услуги по тех. поддержке «Гостройсмета» |  |  |  |  |
| 4.1. | Заключение договора | ежеквартально | Администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» | Договор | х |
| 4.2. | Проведение оплаты по договору | по факту выполнения работ |  | Платежные поручения | х |

Приложение № 7                                                                                                                          к муниципальной программе

7. Методика расчёта значений показателей комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Формула расчёта значения показателя | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | В соответствии с подпунктом № 7, пункта № 212 постановления администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области от 23.09.2024 г № 659 «Об утверждении Правил разработки реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации», расчет значений показателей муниципальной программы которая осуществляется по форме, установленной приложением № 5 к муниципальным рекомендациям в данном случае не проводится | х | х | х | х | х |