# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН»

# УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2024                                                                                      	№ 839

Экз.№ 0

Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»

В целях исполнения Указа  Президента  Российской Федерации от 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской  Федерации на  период до 2030 и на  перспективу до 2036 года», реализации стратегических приоритетов социальной политики по улучшению качества жизни населения муниципального образования «Новомалыклинский район», в постановляю:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район».

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, распространяет свое действие на правоотношения, возникающие с 01.01.2025 и подлежит, размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о.руководителя аппарата администрации муниципального образования «Новомалыклинский район»  Е.В.Пушкину

Глава администрации муниципального

образования  «Новомалыклинский район»                                С.Д. Катиркина.

Утверждена

постановлением администрации

муниципального образования

«Новомалыклинский район»

от ____________ №______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»

Стратегические приоритеты муниципальной программы.

1.Оценка текущего состояния информационного общества, использование

информационных и коммуникационных технологий   в  муниципальном образовании «Новомалыклинский район.

Одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества, стало широкое распространение информационных технологий во всех сферах человеческой деятельности. Программа «Развитие    информационного       общества, использование информационных и коммуникационных   технологий    в  муниципальном образовании «Новомалыклинский район»» (далее - Программа) определяет основные приоритеты, принципы и направления реализации единой государственной политики в сфере развития информационных технологий в муниципальном районе.

Формирование информационно - телекоммуникационной инфраструктуры района осуществляется изолированно, не учитывает необходимости совместной работы информационных систем и не всегда направлено на повышение качества предоставляемых гражданам услуг. Это приводит к необоснованному росту числа используемых программно-аппаратных решений, избыточным расходам и снижает эффективность использования информационно-коммуникационных технологий.

Органы местного самоуправления и организации Новмалыклинского района, предоставляющие услуги, обеспечивают оптимизацию порядка предоставления услуг в электронной форме в соответствии с методическими рекомендациями, определяющими требования к предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронной форме, разработанными Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

За предыдущий период действия программы практически завершено создание технической инфраструктуры администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» в сфере информатизации. Завершено оснащение вычислительной техникой органов местного самоуправления. Практически закрыта потребность в обеспеченности лицензионным программным обеспечением. Ведется постепенное обновление компьютерной техники. Во всех структурных подразделениях созданы локальные вычислительные сети.

По причине недофинансирования мероприятий программы сохраняется неравенство структурных подразделений в уровне технической обеспеченности. Доля морально и физически устаревшей, но находящейся в использовании вычислительной техники, доходит до 39% и увеличивается в последние годы. Уровень ежегодного обновления парка персональных компьютеров вместо плановых 20% в год составил в среднем 2% в год. Недостаточно развиты ведомственные информационные системы, автоматизирующие профильную деятельность структурных подразделений, информационные ресурсы, которые могли бы быть использованы для повышения качества и оперативности предоставления муниципальных услуг, принятия обоснованных управленческих решений.

На данный момент достигнуты следующие показатели:

- опубликование на официальном сайте администрации реестра муниципальных услуг и регламентов муниципальных услуг составило 100%;

- уровень обеспеченности муниципальных служащих средствами вычислительной техники составил 92%;

- доля персональных компьютеров, подключенных к локальным вычислительным сетям, в Администрации составила 100%;

- уровень доступности информационных сервисов для муниципальных служащих (электронная почта, Интернет) составил 100%.

В соответствии с законодательством администрация муниципального образования «Новомалыклинский район» размещает на своем официальном сайте  общедоступную информацию о своей деятельности, в том числе в форме открытых данных, обеспечивая ее достоверность и актуальность. В целях реализации права граждан на доступ к информации о нормативных правовых актах администрации, обеспечивается доступ к сведениям о нормативных правовых актах принятых в администрации, в том числе о результатах антикоррупционной экспертизы таких нормативных правовых актов. Также на официальном сайте администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» размещена информация о деятельности органов местного самоуправления, о важнейших событиях и проводимых в районе мероприятиях, об оказываемых населению муниципальных услугах, работает виртуальная-приемная.

Используется информационная система электронного документооборота. Использование электронного документооборота способствует повышению эффективности деятельности структурных подразделений администрации, выполнению установленных законодательством сроков рассмотрения обращений граждан и организаций.

Подключение к Internet осуществляется через оператора связи ПАО «Ростелеком».

На данный момент:

- недостаточно сложился рынок информационных услуг и технологий.

- в районе  не имеется общей сети передачи данных. На данный момент в каждой организации и структурном подразделении имеется своя сеть, доступ в интернет и строятся они по технологии АDSL или ВОЛС.

- существует множество разнородных информационных хранилищ, отличных по виду носителя, характера информации, функциональному назначению, ведомственной принадлежности и форме собственности и не обладающих единым управлением, возможностью оперативного информационного обмена.

- отсутствует единая система электронного документооборота.

- отсутствуют база данных по реестру физических лиц, реестру юридических лиц.

Согласно требованиям законодательства Российской Федерации на основе классификации информационных систем с учетом моделей угроз и моделей нарушителя информационной безопасности планируется применение средств обеспечения информационной безопасности.

Средства обеспечения информационной безопасности предназначены для:

- защиты информации от вредоносного воздействия компьютерных вирусов, несанкционированного доступа, в том числе при межсетевом взаимодействии между информационными системами, для обнаружения компьютерных атак;

- обеспечения конфиденциальности и целостности информации;

- выявления уязвимостей и мониторинга инцидентов информационной безопасности;

- резервного копирования и восстановления информации.

В администрации муниципального образованя «Новомалыклинский район» установлен программно аппаратный комплекс защиты информации (криптошлюз и межсетевой экран) VipNet CoordiNator HW 100С, который используется для подключения к  межведомственному взаимодействию, для подключения к порталу ССТУ для обеспечения связи в единый день приема граждан 12 декабря и ЭПК для выдачи справок населению и предоставления данных в Росреестр.

Важной задачей  муниципального образования «Новомалыклинский район» является создание единого информационного пространства, представляющего собой совокупность баз и банков данных, технологий их ведения и использования, информационно-телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих на основе единых принципов и по общим правилам, обеспечивающим информационное взаимодействие организаций и граждан, а также удовлетворение их информационных потребностей.

В целях создания единого информационного пространства необходима координация процессов информатизации всех структурных подразделений администрации и подведомственных организаций. Координация может быть обеспечена при условиях:

- обеспечение учета всех создаваемых, развиваемых, модернизируемых, эксплуатируемых органами местного самоуправления информационных систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе обеспечение учета планируемых и фактически расходуемых на эти цели средств бюджета;

- обеспечение единства и комплексности при планировании и реализации мероприятий по информатизации, осуществляемых органами местного самоуправления;

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления за счет использования информационных технологий;

- обеспечение эффективного расходования средств бюджета, направляемых органами местного самоуправления на реализацию мероприятий по информатизации;

- повышение эффективности реализации мероприятий по информатизации за счет внедрения принципов проектного управления, а также за счет внедрения инструментов общественного контроля за реализацией мероприятий по информатизации;

- многократное использование информационных систем, в том числе информационно-коммуникационных технологий, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, создаваемых за счет средств бюджета;

- совместимость информационных систем, в том числе информационно-коммуникационных технологий, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, используемых в различных органах местного самоуправления.

2.Приоритеты и цели информационного общества муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области в сфере реализации муниципальной программы.

Цели Программы:

- повышение качества административно-управленческих процессов, совершенствование системы информационно-аналитического и правового обеспечения принимаемых решений, обеспечение оперативности и полноты контроля за результатами деятельности органов местного самоуправления;

- улучшение качества и доступности предоставляемых организациям и гражданам муниципальных услуг, упрощение процедуры,  сокращение сроков их оказания при автоматизации обработки документов;

- обеспечение открытого доступа граждан и организаций к информации о деятельности администрации муниципального образования «Новомалыклинский район», возможности иметь обратную связь, для повышение эффективности и качества управления муниципальным районом.

Задачи Программы:

- обеспечение доступа муниципальных служащих и технических работников к справочно-правовым системам, к внешним информационным ресурсам;

- обеспечение муниципальных служащих и технических работников современной оргтехникой и средствами связи;

- обеспечение технической защиты информации (персональных данных) в локальной вычислительной сети (ЛВС) администрации и структурных подразделениях;

- приобретение лицензионного программного обеспечения (ПО);

- обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения системы межведомственного электронного взаимодействия (информационных систем   ЭПК, СЭД, СБИСС, ЕГР ЗАГС, ЕС ОГ, СПО ОДПГ, ССТУ, 1С-бухгалтерия, 1С-свод отчетов АПК, ЕГИССО, ГАС Управление,  NextGIS QGIS, ФГИС ДО, ФИАС, СУФД, «АЦК – Финансы», ГИС ЖКХ и т.д.);

- обеспечение доступности информации и прозрачности деятельности администрации муниципального образования «Новомалыклинский  район».

3.Взаимосвязь муниципальной программы с национальными целями развития Российской Федерации, стратегическими приоритетами, целями и показателями соответствующей государственной программы Ульяновской области.

Муниципальная программа взаимосвязана с национальной целью развития Российской Федерации, определённой Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 №400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

4.Задачи муниципального управления развития информационного общества муниципального образования «Новомалыклинский район» и способы их эффективного решения.

Задачи Программы:

-обеспечение предоставления населению Новомалыклинского района Ульяновской области муниципальных услуг в электронной форме и цифровом виде;

-внедрение систем автоматизации делопроизводства и электронного документооборота администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области;

-выполнение требований защиты закрытой информации, обрабатываемой на

объектах автоматизации;

-приобретение лицензионного программного обеспечения;

- приобретение и эксплуатация информационных систем;

-обеспечение всех служащих персональными компьютерами и оргтехникой;

-повышение квалификации сотрудников администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области в области использования и защиты информационных систем и аппаратных устройств;

- повышение информационной открытости органов местного самоуправления, направленных на удовлетворение информационных потребностей населения

и учреждений муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области;

- обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного

и системного программного обеспечения системы межведомственного электронного взаимодействия.

Приложения к муниципальной программе:

1.Паспорт муниципальной программы Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район».

2.Перечень показателей муниципальной программы Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район».

3.Система структурных элементов муниципальной программы Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район».

4.Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район».

5.План достижения значений показателей муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» в 2025 году.

6.Паспорт комплекса процессных мероприятий муниципальной программы  Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район».

7.Методика расчёта значений показателей муниципальной программы  Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район».

Приложение №1

к муниципальной программе

«Развитие информационного общества в муниципально образовани «Новомалыклинский район»

Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»

(наименование муниципальной программы)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы (Заказчик муниципальной программы) | Руководитель аппарата администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области. |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Руководитель аппарата администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области. |
| Соисполнители муниципальной программы, участники муниципальной программы | Структурные подразделения администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» в соответствии с компетенцией (далее – Структурные подразделения) |
| Срок реализации муниципальной программы | 2025-2030г |
| Цель/цели муниципальной программы | Цели Программы: - повышение качества административно-управленческих процессов, совершенствование системы информационно-аналитического и правового обеспечения принимаемых решений, обеспечение оперативности и полноты контроля за результатами деятельности органов местного самоуправления; - улучшение качества и доступности предоставляемых организациям и гражданам муниципальных услуг, упрощение процедуры, сокращение сроков их оказания при автоматизации обработки документов; - обеспечение открытого доступа граждан и организаций к информации о деятельности администрации муниципального образования «Новомалыклинский район», возможности иметь обратную связь, для повышение эффективности и качества управления муниципальным районом. Задачи Программы: - обеспечение доступа муниципальных служащих и технических работников к справочно-правовым системам, к внешним информационным ресурсам; - обеспечение муниципальных служащих и технических работников современной оргтехникой и средствами связи; - обеспечение технической защиты информации (персональных данных) в локальной вычислительной сети (ЛВС) администрации и структурных подразделениях; - приобретение лицензионного программного обеспечения (ПО); - обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения системы межведомственного электронного взаимодействия (информационных систем ЭПК, СЭД, СБИСС, ЕГР ЗАГС, ЕС ОГ, СПО ОДПГ, ССТУ, 1С-бухгалтерия, 1С-свод отчетов АПК, ЕГИССО, ГАС Управление, NextGIS QGIS, ФГИС ДО, ФИАС, СУФД, «АЦК – Финансы», ГИС ЖКХ и т.д.); - обеспечение доступности информации и прозрачности деятельности администрации муниципального образования «Новомалыклинский район». |
| Направления муниципальной программы | Отсутствуют. |
| Показатели муниципальной программы | - приобретение оргтехники и средств связи в структурных подразделениях администрации; - своевременная заправка картриджей; - установка средств защиты от несанкционированного доступа в ЛВС и поддержка работоспособности VipNet и ПАК «Соболь» в администрации и структурных подразделениях; - функционирование и поддержка работоспособности антивирусного лицензионного программного обеспечения; - приобретение, продление лицензионных продуктов Microsoft Windows, Microsoft Office, отечественного офисного программного обеспечения (включенного в единый реестр российского программного обеспечения), или свободного программное обеспечение из единого реестра российских программ для ЭВМ; - аттестация объекта информатизации АРМ обработки секретной информации в соответствии требованиям безопасности информации и поддержание требуемого уровня безопасности информации в помещении отдела по мобилизационной подготовке; - эксплуатация информационных систем; - обеспечение доступа к достоверной, официальной информации о деятельности администрации муниципального образования «Новомалыклинский район». |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации | Общий объем финансирования Программы составляет: в 2025–2030 годах – 6300,00 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета –– 6300,00 тыс. рублей, из них: 2025 год - 1050,0 тыс. руб. 2026 год - 1050,0 тыс. руб. 2027 год - 1050,0 тыс. руб. 2028 год - 1050,0 тыс. руб. 2029 год - 1050,0 тыс. руб. 2030год - 1050,0 тыс. руб. |
| Связь муниципальной программы с государственной программой Ульяновской области | Отсутствует. |

- Приложение № 2

к муниципальной программы «развитие информационного общества в муниципально образовани «Новомалыклинский район»

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания (+;-) | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями государственных программ Ульяновской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Приобретение оргтехники и средств связи в структурных подразделениях администрации | Увеличение | Шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Администрация МО «Новомалыклинский район» | Отсутствует. |
|  | Своевременная заправка картриджей | Увеличение | Шт. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Администрация МО «Новомалыклинский район» | Отсутствует. |
|  | Установка средств защиты от несанкционированного доступа в ЛВС и поддержка работоспособности UserGate, VipNet и ПАК «Соболь» в администрации и структурных подразделениях | Увеличение | Шт. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Администрация МО «Новомалыклинский район» | Отсутствует. |
|  | Функционирование и поддержка работоспособности антивирусного лицензионного программного обеспечения | Увеличение | Штук | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Администрация МО «Новомалыклинский район» | Отсутствует. |
|  | Приобретение, продление лицензионных продуктов Microsoft Windows, Microsoft Office, отечественного офисного программного обеспечения (включен-ного в единый реестр российского программного обеспечения), или свободного программное обеспечение из единого реестра российских программ для ЭВМ | Увеличение | Штук программ | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 20 | Администрация МО «Новомалыклинский район» | Отсутствует. |
|  | Аттестация объектов информатизации АРМ обработки секретной информации в соответствии требованиям безопасности информации и поддержание требуемого уровня безопасности информации | Увеличение | Рабочих мест | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Администрация МО «Новомалыклинский район» | Отсутствует. |
|  | Эксплуатация информационной системы: «1С Бухгалтерия» | Увеличение | Рабочих мест | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Администрация МО «Новомалыклинский район» | Отсутствует. |
|  | Эксплуатация информационной системы: СБиС++ Электронная отчетность, Система удаленного финансового документооборота Федерального казначейства, АЦК-Финансы | Увеличение | Рабочих мест | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация МО «Новомалыклинский район» | Отсутствует. |
|  | Организация подключения к системе межведомственного электронного взаимодействия |  | Рабочих мест | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Администрация МО «Новомалыклинский район» | Отсутствует. |
|  | Обеспечение доступа к достоверной, официальной информации о деятельности органов местного самоупавления, простота перемещения по сайту, наглядность информации и возможность обращения к руководству администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» через форму обратной связи |  | Время | 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году | 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году | 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году | 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году | 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году | 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году | 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году | Администрация МО «Новомалыклинский район» | Отсутствует. |
|  | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления отечественного программного обеспечения |  | % | 50 | 70 | 80 | 90 | 95 | 95 | 50 | Администрация МО «Новомалыклинский район» | Отсутствует. |
|  | Доля муниципальных услуг, оказываемых ОМСУ района в электронном виде, в общем количестве муниципальных услуг |  | % | 16 | 25 | 50 | 90 | 95 | 95 | 16 | Администрация МО «Новомалыклинский район» | Отсутствует. |

- Приложение № 3

к муниципальной программы «развитие информационного общества в муниципально образовани «Новомалыклинский район»

СИСТЕМА СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»

| № п/п | Задачи структурного элемента муниципальной программы | Краткое описание ожидаемых эффектов от решения задачи структурного элемента муниципальной программы | Связь структурного элемента с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) муниципальной программы |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» Ответственный за реализацию:Руководитель аппарата администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области |  |  |
| 1.1. | Повышение эффективности принимаемых управленческих решений и межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления | Обеспечение единства, устойчивости и безопасности информационно телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального образования «Новомалыклинский район» | Достижение уровня «цифровой зрелости» муниципального управления в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» |
| 1.2. | Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения, а также повышение информационной открытости органов местного самоуправления | Создание более эффективной и открытой системы управления на уровне местных органов власти, а также улучшение взаимодействия с населением | Увеличение доли предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме, до 95 процентов |
| 1.3. | Обеспечение сотрудников администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» персональными компьютерами и оргтехникой | Реализация мероприятий по обеспечению структурных подразделений администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» современным компьютерным оборудованием создает основу для более эффективной и продуктивной работы всех структур муниципального образования, улучшая тем самым качество управления и уровень взаимодействия с населением | Достижение уровня «цифровой зрелости» муниципального управления в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» |

__________________________________

- Приложение №3

к паспорту муниципальной программы «развитие информационного общества в муниципально образовани «Новомалыклинский район»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в

муниципальном образовании «Новомалыклинский район»

(наименование муниципальной программы)

| № п\п | Наименования муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» |  | Структурные подразделения | Всего, в том числе: | 7440060410 | 6300,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области (далее – местный бюджет ) | 7440060410 | 6300,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 |
| 1. | Обеспечение бесперебойной работы стационарной телефонной связи и интернет-канала для нужд сотрудников структурных подразделений администрации | Структурные подразделения | Всего, в том числе: | 7440060410 | 3390,0 | 565,0 | 565,0 | 565,0 | 565,0 | 565,0 | 565,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 7440060410 | 3390,0 | 565,0 | 565,0 | 565,0 | 565,0 | 565,0 | 565,0 |
| 2. | Замена устаревшей оргтехники и средств связи | Структурные подразделения | Всего, в том числе: | 7440060410 | 479,0 | 79,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 7440060410 | 479,0 | 79,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 3. | Заправка картриджей принтеров, ксероксов и их ремонт | Структурные подразделения | Всего, в том числе: | 7440060410 | 239,0 | 39,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 7440060410 | 239,0 | 39,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 4. | Приобретение и использование программно -аппаратных средств, обеспечивающих безопасность информации, персональных данных в ЛВС | Структурные подразделения | Всего, в том числе: | 7440060410 | 160,0 | 26,0 | 27,0 | 27,0 | 26,0 | 27,0 | 27,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 7440060410 | 160,0 | 26,0 | 27,0 | 27,0 | 26,0 | 27,0 | 27,0 |
| 5. | Аттестация и эксплуатация автоматизированного рабочего места | Структурные подразделения | Всего, в том числе: | 7440060410 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 7440060410 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 |
| 6. | Эксплуатация и обеспечение бесперебойной работы информационных систем | Структурные подразделения | Всего, в том числе: | 7440060410 | 292,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 49,0 | 49,0 | 50,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 7440060410 | 292,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 49,0 | 49,0 | 50,0 |
| 7. | Своевременное размещение достоверной информации о деятельности администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» в районной газете «Звезда» | Структурные подразделения | Всего, в том числе: | 7440060410 | 1490,0 | 248,0 | 248,0 | 248,0 | 248,0 | 249,0 | 249,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 7440060410 | 1490,0 | 248,0 | 248,0 | 248,0 | 248,0 | 249,0 | 249,0 |

- Приложение №5

к муниципальной программы «развитие информационного общества в муниципально образовани «Новомалыклинский район»

ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ

значений показателей муниципальной программы

«Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»    в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Плановые значения показателя поквартально |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 кв. | 6 мес. | 9 мес. | По состоянию на последнее число года (2025 год) |
| 1. | Увеличение доли предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме, до 95 процентов | Муниципальная программа (далее – МП) | % | 80 | 80 | 90 | 90 |
| 2. | Достижение уровня цифровой зрелости» муниципального управления в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | МП | % | 65 | 65 | 68 | 70 |

ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ

значений показателей муниципальной программы

«Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»    в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Плановые значения показателя поквартально |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 кв. | 6 мес. | 9 мес. | По состоянию на последнее число года |
|  |  |  |  |  |  |  | (2026 год) |
| 1. | Увеличение доли предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме, до 95 процентов | МП | % | 90 | 90 | 95 | 95 |
| 2. | Достижение уровня цифровой зрелости» муниципального управления в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | МП | % | 70 | 70 | 72 | 75 |

ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ

значений показателей муниципальной программы

«Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский  район» в 2027 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Плановые значения показателя поквартально |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 кв. | 6 мес. | 9 мес. | По состоянию на последнее число года (2027 год) |
| 1. | Увеличение доли предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме, до 95 процентов | МП | % | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 2. | Достижение уровня цифровой зрелости» муниципального управления в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области | МП | % | 75 | 75 | 78 | 80 |

ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ

значений показателей муниципальной программы

«Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» в 2028 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Плановые значения показателя поквартально |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 кв. | 6 мес. | 9 мес. | По состоянию на последнее число года (2028 год) |
| 1. | Увеличение доли предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме, до 95 процентов | МП | % | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 2. | Достижение уровня цифровой зрелости» муниципального управления в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | МП | % | 80 | 80 | 82 | 85 |

ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ

значений показателей муниципальной программы

«Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский  район» в 2029 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Плановые значения показателя поквартально |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 кв. | 6 мес. | 9 мес. | По состоянию на последнее число года (2029 год) |
| 1. | Увеличение доли предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме, до 95 процентов | МП | % | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 2. | Достижение уровня цифровой зрелости» муниципального управления в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | МП | % | 85 | 85 | 87 | 90 |

ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ

значений показателей муниципальной программы

«Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» в 2030 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Плановые значения показателя поквартально |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 кв. | 6 мес. | 9 мес. | По состоянию на последнее число года (2030 год) |
| 1. | Увеличение доли предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме, до 95 процентов | МП | % | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 2. | Достижение уровня цифровой зрелости» муниципального управления в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | МП | % | 90 | 90 | 97 | 100 |

- Приложение №6

к муниципальной программы «развитие информационного общества в муниципально образовани «Новомалыклинский район»

ПАСПОРТ

## комплекса процессных мероприятий «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании  «Новомалыклинский район»

## 1.Общие положения

| Ответственный за реализацию структурного элемента муниципальной программы | Руководитель аппарата администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области (далее – руководитель аппарата) |
| --- | --- |
| Соисполнители (участники) структурного элемента | Отдел бухгалтерского учета админситрации муниципального образования «Новомалыклинский район» (далее – Бухгалтерия); Управление финансов администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» (далее – Управление финансов) |

2.Перечень показателей комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя, 2024 год | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Наименование исполнителя (соис- полнителя) муниципальной программы ответ- ственного за до- стижение значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 «Повышение эффективности принимаемых управленческих решений и межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Достижение уровня «цифровой зрелости» в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | + | % | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | Отдел информати- зации; Бухгалтерия; Управление финансов |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения, а также повышение информационной открытости органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение доли предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме, до 95 процентов | + | % | 80 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Отдел информати- зации; Бухгалтерия; Управление финансов |
| 3. | Задача 3 «Обеспечение сотрудников администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» персональными компьютерами и оргтехникой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Достижение уровня «цифровой зрелости» в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | + | % | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | Отдел информати- зации; Бухгалтерия; Управление финансов |

3.План достижения значений показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Плановые значения показателя по месяцам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 кв. | 6 мес. | 9 мес. | По состоянию на последнее число года (2025 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача 1 «Повышение эффективности принимаемых управленческих решений и межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Достижение уровня «цифровой зрелости» в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | Комплекс процессных мероприятий (далее – КМП) | % | 65 | 65 | 68 | 70 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения, а также повышение информационной открытости органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение доли предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме, до 95 процентов | КПМ | % | 80 | 80 | 90 | 90 |
| 3. | Задача 3 «Обеспечение сотрудников администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области персональными компьютерами и оргтехникой» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Достижение уровня «цифровой зрелости» в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» Ульяновской области | КПМ | % | 65 | 65 | 68 | 70 |

План достижения значений показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Плановые значения показателя по месяцам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 кв. | 6 мес. | 9 мес. | По состоянию на последнее число года (2026 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача 1 «Повышение эффективности принимаемых управленческих решений и межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Достижение уровня «цифровой зрелости» в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | КПМ | % | 70 | 70 | 72 | 75 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения, а также повышение информационной открытости органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение доли предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме, до 95 процентов | КПМ | % | 90 | 90 | 95 | 95 |
| 3. | Задача 3 «Обеспечение сотрудников администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» персональными компьютерами и оргтехникой» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Достижение уровня «цифровой зрелости» муниципального управления в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области | КПМ | % | 70 | 70 | 72 | 75 |

План достижения значений показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Плановые значения показателя по месяцам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 кв. | 6 мес. | 9 мес. | По состоянию на последнее число года (2027 год) |
| 1. | Задача 1 «Создание и эксплуатация единой телекоммуникационной сети администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Достижение уровня «цифровой зрелости» в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» Ульяновской области | КПМ | % | 75 | 75 | 78 | 80 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения, а также повышение информационной открытости органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение доли предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме, до 95 процентов | КПМ | % | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 3. | Задача 3 «Обеспечение сотрудников администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» персональными компьютерами и оргтехникой» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Достижение уровня «цифровой зрелости» в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» Ульяновской области | КПМ | % | 75 | 75 | 78 | 80 |

План достижения значений показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) |  | Плановые значения показателя по месяцам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 кв. | 6 мес. | 9 мес. | По состоянию на последнее число года (2028 год) |
| 1. | Задача 1 «Повышение эффективности принимаемых управленческих решений и межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Достижение уровня «цифровой зрелости» в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | КПМ | % | 80 | 80 | 82 | 85 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения, а также повышение информационной открытости органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение доли предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме, до 95 процентов | КПМ | % | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 3. | Задача 3 «Обеспечение сотрудников администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» персональными компьютерами и оргтехникой» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Достижение уровня «цифровой зрелости» в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | КПМ | % | 80 | 80 | 82 | 85 |

План достижения значений показателей комплекса процессных мероприятий в 2029 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Плановые значения показателя по месяцам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 кв. | 6 мес. | 9 мес. | По состоянию на последнее число года (2029 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача 1 «Повышение эффективности принимаемых управленческих решений и межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Достижение уровня «цифровой зрелости» в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | КПМ | % | 85 | 85 | 87 | 90 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения, а также повышение информационной открытости органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение доли предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме, до 95 процентов | КПМ | % | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 3. | Задача 3 «Обеспечение сотрудников администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» персональными компьютерами и оргтехникой» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Достижение уровня «цифровой зрелости» в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» Ульяновской области | КПМ | % | 85 | 85 | 87 | 90 |

План достижения значений показателей комплекса процессных мероприятий в 2030 году

| № п/п | Наименование показателя |  | Уровень показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) |  | Плановые значения показателя по месяцам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  | 6 мес. | 9 мес. |  | По состоянию на последнее число года (2030 год) |  |
| 1. | Задача 1 «Повышение эффективности принимаемых управленческих решений и межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Достижение уровня «цифровой зрелости» в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» |  | КПМ | % |  | 90 |  | 90 | 97 |  | 100 |  |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения, а также повышение информационной открытости органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение доли предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме, до 95 процентов | КПМ |  |  | % |  | 95 |  |  | 95 |  | 95 |
| 3. | Задача 3 «Обеспечение сотрудников администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» персональными компьютерами и оргтехникой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Достижение уровня «цифровой зрелости» в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» |  | КПМ | % |  | 90 |  | 90 | 97 |  | 100 |  |

### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата)/задачи | Тип мероприятия (результата) | Код целевой статьи расходов | Единица измерения значения мероприятия (ре- зультата) (по ОКЕИ) | Базовое значение мероприятия (результата) |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе- ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения, а также повышение информационной открытости органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Приобретение и использование программно – аппаратных средств, обеспечивающих безопасность информации, персональных данных в ЛВС | Процессное | 7440060410 | тыс. руб. | 32,0 | 2024 | 26,0 | 27,0 | 27,0 | 26,0 | 27,0 | 27,0 |
| 1.1.1. | Параметры характеристики мероприятия (результата): Оснащение структурных подразделений администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» сертифицированным программным обеспечением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Описательная часть характеристики мероприятия (результата): Создание более эффективной и открытой системы управления на уровне местных органов власти, а также улучшение взаимодействия с населением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение сотрудников администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» персональными компьютерами и оргтехникой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) Заправка картриджей принтеров, ксероксов и их ремонт | Процессное | 7440060410 | тыс. руб. | 32,0 | 2024 | 39,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 2.1.1. | Параметры характеристики мероприятия (результата): Обеспечение структурных подразделений администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» современным компьютерным оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Описательная часть характеристики мероприятия (результата): Создание основы для более эффективной и продуктивной работы всех структурных подразделений администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области, улучшая тем самым качество управления и уровень взаимодействия с населением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реали- зации комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Код целевой статьи расходов | Объём финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | Отдел информационных технологий; Бухгалтерия; Управление финансов | Всего, в том числе: | 7440060410 | 6300,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета |  | 6300,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 |
| 1.1. | Обеспечение бесперебойной работы стационарной телефонной связи и интернет-канала для нужд сотрудников структурных подразделений администрации | Отдел информационных технологий; Бухгалтерия; Управление финансов | Всего, в том числе: бюджетные ассигнования | 7440060410 | 3390,0 | 565,0 | 565,0 | 565,0 | 565,0 | 565,0 | 565,0 |
|  |  |  |  |  | 3390,0 | 565,0 | 565,0 | 565,0 | 565,0 | 565,0 | 565,0 |
| 1.2. | Приобретение и использование программно – аппаратных средств, обеспечивающих безопасность информации, персональных данных в ЛВС | Отдел информационных технологий; Бухгалтерия; Управление финансов | Всего, в том числе: | 7440060410 | 160,0 | 26,0 | 27,0 | 27,0 | 26,0 | 27,0 | 27,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета |  | 160,0 | 26,0 | 27,0 | 27,0 | 26,0 | 27,0 | 27,0 |
| 1.3. | Заправка картриджей принтеров, ксероксов и их ремонт | Отдел информационных технологий; Бухгалтерия; Управление финансов | Всего, в том числе: | 7440060410 | 239,0 | 39,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета |  | 239,0 | 39,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |

6.План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия), наименование должности) | Документ | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности принимаемых управленческих решений и межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Оплата услуг связи и Интернета» | X |  |  |  |
| 1.1. | Контрольная точка: «Проведение оплаты по услугам | 31 декабря | Болотаев Г.А. – начальник отдела информационных технологий; | Акт оказанных услуг; | «Централизованная автоматизированная система |

|  | связи и Интернета» |  | Сухорукова О.Н. –главный бухгалтер; Леонтьева С.В.. – начальник Управления финансов | Счёт - фактура | «АЦК Финансы» (далее – «АЦК Финансы») |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Контрольная точка: «Представление отчёта о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | 20 апреля 20 июля 20 октября 8 февраля 2026г | Болотаев Г.А. – начальник отдела информационных технологий; | Ежеквартальный и годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | «АЦК Финансы» |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения, а также повышение информационной открытости органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат) «Приобретение российского программного обеспечения и неисключительных прав к нему, а также выполнение работ по эксплуатации официальных средств массовой информации» | X | Х | Х | Х |
| 2.1. | Контрольная точка: «Оплата договоров приобретения отечественного сертифицированного программного обеспечения» | 31 декабря | Болотаев Г.А. – начальник отдела информационных технологий; Сухорукова О.Н. –главный бухгалтер; Леонтьева С.В.. – начальник Управления финансов | Акт приема – передачи неисключительных прав на программное обес печение; Счёт - фактура | «АЦК Финансы» |
| 2.2. | Контрольная точка: «Представление отчёта о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | 20 апреля 20 июля 20 октября 8 февраля 2026г | Болотаев Г.А. – начальник отдела информационных технологий; | Ежеквартальный и годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | «АЦК Финансы» |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение сотрудников администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» персональными компьютерами и оргтехникой» |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие (результат) «Затраты на ремонт и обслуживание компьютеров и оргтехники. Приобретение комплектующих для персональных компьютеров» | X | Х | Х | Х |
| 3.1. | Контрольная точка: «Оплата договоров приобретения комплектующих для персональных компьютеров и оргтехники» | 31 декабря | Болотаев Г.А. – начальник отдела информационных технологий; Сухорукова О.Н. –главный бухгалтер; Леонтьева С.В.. – начальник Управления финансов | Договоры поставки комплектующих; Счет - фактура | «АЦК Финансы» |
| 3.2. | Контрольная точка: Представление отчёта о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | 20 апреля 20 июля 20 октября 8 февраля 2026г | Болотаев Г.А. – начальник отдела информационных технологий; | Ежеквартальный и годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | «АЦК Финансы» |

### План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия), наименование должности) | Документ | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности принимаемых управленческих решений и межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Оплата услуг связи и Интернета» | X |  |  |  |
| 1.1. | Контрольная точка: «Проведение оплаты по услугам | 31 декабря | Болотаев Г.А. – начальник отдела информационных технологий; | Акт оказанных услуг; | «Централизованная автоматизированная система |

|  | связи и Интернета» |  | Сухорукова О.Н. –главный бухгалтер; Леонтьева С.В.. – начальник Управления финансов | Счёт - фактура | «АЦК Финансы» (далее – «АЦК Финансы») |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Контрольная точка: «Представление отчёта о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | 20 апреля 20 июля 20 октября 8 февраля 2027г | Болотаев Г.А. – начальник отдела информационных технологий; | Ежеквартальный и годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | «АЦК Финансы» |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения, а также повышение информационной открытости органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат) «Приобретение российского программного обеспечения и неисключительных прав к нему, а также выполнение работ по эксплуатации официальных средств массовой информации» | X |  |  |  |
| 2.1. | Контрольная точка: «Оплата договоров приобретения отечественного сертифицированного программного обеспечения» | 31 декабря | Болотаев Г.А. – начальник отдела информационных технологий; Сухорукова О.Н. –главный бухгалтер; Леонтьева С.В.. – начальник Управления финансов | Акт приема – передачи неисключительных прав на программное обес печение; Счёт - фактура | «АЦК Финансы» |
| 2.2. | Контрольная точка: «Представление отчёта о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | 20 апреля 20 июля 20 октября 8 февраля 2026г | Болотаев Г.А. – начальник отдела информационных технологий; | Ежеквартальный и годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | «АЦК Финансы» |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение сотрудников администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» персональными компьютерами и оргтехникой» |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие (результат) «Затраты на ремонт и обслуживание компьютеров и оргтехники. Приобретение комплектующих для персональных компьютеров» | X |  |  |  |
| 3.1. | Контрольная точка: «Оплата договоров приобретения комплектующих для персональных компьютеров и оргтехники» | 31 декабря | Болотаев Г.А. – начальник отдела информационных технологий; Сухорукова О.Н. –главный бухгалтер; Леонтьева С.В.. – начальник Управления финансов | Договоры поставки комплектующих; Счет - фактура | «АЦК Финансы» |
| 3.2. | Контрольная точка: Представление отчёта о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | 20 апреля 20 июля 20 октября 8 февраля 2027г | Болотаев Г.А. – начальник отдела информационных технологий; | Ежеквартальный и годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | «АЦК Финансы» |

План реализации комплекса процессных мероприятий на 2027 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия), наименование должности) | Документ | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности принимаемых управленческих решений и межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Оплата услуг связи и Интернета» | X |  |  |  |
| 1.1. | Контрольная точка: «Проведение оплаты по услугам | 31 декабря | Болотаев Г.А. – начальник отдела информационных технологий; | Акт оказанных услуг; | «Централизованная автоматизированная система |

|  | связи и Интернета» |  | Сухорукова О.Н. –главный бухгалтер; Леонтьева С.В.. – начальник Управления финансов | Счёт - фактура | «АЦК Финансы» (далее – «АЦК Финансы») |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Контрольная точка: «Представление отчёта о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | 20 апреля 20 июля 20 октября 8 февраля 2028г | Болотаев Г.А. – начальник отдела информационных технологий; | Ежеквартальный и годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | «АЦК Финансы» |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения, а также повышение информационной открытости органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат) «Приобретение российского программного обеспечения и неисключительных прав к нему, а также выполнение работ по эксплуатации официальных средств массовой информации» | X |  |  |  |
| 2.1. | Контрольная точка: «Оплата договоров приобретения отечественного сертифицированного программного обеспечения» | 31 декабря | Болотаев Г.А. – начальник отдела информационных технологий; Сухорукова О.Н. –главный бухгалтер; Леонтьева С.В.. – начальник Управления финансов | Акт приема – передачи неисключительных прав на программное обес печение; Счёт - фактура | «АЦК Финансы» |
| 2.2. | Контрольная точка: «Представление отчёта о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | 20 апреля 20 июля 20 октября 8 февраля 2028г | Болотаев Г.А. – начальник отдела информационных технологий; | Ежеквартальный и годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | «АЦК Финансы» |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение сотрудников администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» персональными компьютерами и оргтехникой» |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие (результат) «Затраты на ремонт и обслуживание компьютеров и оргтехники. Приобретение комплектующих для персональных компьютеров» | X | Х | Х | Х |
| 3.1. | Контрольная точка: «Оплата договоров приобретения комплектующих для персональных компьютеров и оргтехники» | 31 декабря | Болотаев Г.А. – начальник отдела информационных технологий; Сухорукова О.Н. –главный бухгалтер; Леонтьева С.В.. – начальник Управления финансов | Договоры поставки комплектующих; Счет - фактура | «АЦК Финансы» |
| 3.2. | Контрольная точка: Представление отчёта о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | 20 апреля 20 июля 20 октября 8 февраля 2028г | Болотаев Г.А. – начальник отдела информационных технологий; | Ежеквартальный и годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | «АЦК Финансы» |

План реализации комплекса процессных мероприятий на 2028 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия), наименование должности) | Документ | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности принимаемых управленческих решений и межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Оплата услуг связи и Интернета» | X |  |  |  |
| 1.1. | Контрольная точка: «Проведение оплаты по услугам | 31 декабря | Болотаев Г.А. – начальник отдела информационных технологий; | Акт оказанных услуг; | «Централизованная автоматизированная система |

|  | связи и Интернета» |  | Сухорукова О.Н. –главный бухгалтер; Леонтьева С.В.. – начальник Управления финансов | Счёт - фактура | «АЦК Финансы» (далее – «АЦК Финансы») |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Контрольная точка: «Представление отчёта о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | 20 апреля 20 июля 20 октября 8 февраля 2029г | Болотаев Г.А. – начальник отдела информационных технологий; | Ежеквартальный и годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | «АЦК Финансы» |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения, а также повышение информационной открытости органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат) «Приобретение российского программного обеспечения и неисключительных прав к нему, а также выполнение работ по эксплуатации официальных средств массовой информации» | X | Х | Х | Х |
| 2.1. | Контрольная точка: «Оплата договоров приобретения отечественного сертифицированного программного обеспечения» | 31 декабря | Болотаев Г.А. – начальник отдела информационных технологий; Сухорукова О.Н. –главный бухгалтер; Леонтьева С.В.. – начальник Управления финансов | Акт приема – передачи неисключительных прав на программное обес печение; Счёт - фактура | «АЦК Финансы» |
| 2.2. | Контрольная точка: «Представление отчёта о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | 20 апреля 20 июля 20 октября 8 февраля 2029г | Болотаев Г.А. – начальник отдела информационных технологий; | Ежеквартальный и годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | «АЦК Финансы» |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение сотрудников администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» персональными компьютерами и оргтехникой» |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие (результат) «Затраты на ремонт и обслуживание компьютеров и оргтехники. Приобретение комплектующих для персональных компьютеров» | X | Х | Х | Х |
| 3.1. | Контрольная точка: «Оплата договоров приобретения комплектующих для персональных компьютеров и оргтехники» | 31 декабря | Болотаев Г.А. – начальник отдела информационных технологий; Сухорукова О.Н. –главный бухгалтер; Леонтьева С.В.. – начальник Управления финансов | Договоры поставки комплектующих; Счет - фактура | «АЦК Финансы» |
| 3.2. | Контрольная точка: Представление отчёта о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | 20 апреля 20 июля 20 октября 8 февраля 2029г | Болотаев Г.А. – начальник отдела информационных технологий; | Ежеквартальный и годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | «АЦК Финансы» |

### План реализации комплекса процессных мероприятий на 2029 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия), наименование должности) | Документ | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности принимаемых управленческих решений и межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Оплата услуг связи и Интернета» | X | Х | Х | Х |
| 1.1. | Контрольная точка: «Проведение оплаты по услугам | 31 декабря | Болотаев Г.А. – начальник отдела информационных технологий; | Акт оказанных услуг; | «Централизованная автоматизированная система |

|  | связи и Интернета» |  | Сухорукова О.Н. –главный бухгалтер; Леонтьева С.В.. – начальник Управления финансов | Счёт - фактура | «АЦК Финансы» (далее – «АЦК Финансы») |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Контрольная точка: «Представление отчёта о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | 20 апреля 20 июля 20 октября 8 февраля 2030г | Болотаев Г.А. – начальник отдела информационных технологий; | Ежеквартальный и годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | «АЦК Финансы» |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения, а также повышение информационной открытости органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат) «Приобретение российского программного обеспечения и неисключительных прав к нему, а также выполнение работ по эксплуатации официальных средств массовой информации» | X | Х | Х | Х |
| 2.1. | Контрольная точка: «Оплата договоров приобретения отечественного сертифицированного программного обеспечения» | 31 декабря | Болотаев Г.А. – начальник отдела информационных технологий; Сухорукова О.Н. –главный бухгалтер; Леонтьева С.В.. – начальник Управления финансов | Акт приема – передачи неисключительных прав на программное обес печение; Счёт - фактура | «АЦК Финансы» |
| 2.2. | Контрольная точка: «Представление отчёта о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | 20 апреля 20 июля 20 октября 8 февраля 2030г | Болотаев Г.А. – начальник отдела информационных технологий; | Ежеквартальный и годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | «АЦК Финансы» |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение сотрудников администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» персональными компьютерами и оргтехникой» |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие (результат) «Затраты на ремонт и обслуживание компьютеров и оргтехники. Приобретение комплектующих для персональных компьютеров» | X | Х | Х | Х |
| 3.1. | Контрольная точка: «Оплата договоров приобретения комплектующих для персональных компьютеров и оргтехники» | 31 декабря | Болотаев Г.А. – начальник отдела информационных технологий; Сухорукова О.Н. –главный бухгалтер; Леонтьева С.В.. – начальник Управления финансов | Договоры поставки комплектующих; Счет - фактура | «АЦК Финансы» |
| 3.2. | Контрольная точка: Представление отчёта о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | 20 апреля 20 июля 20 октября 8 февраля 2030г | Болотаев Г.А. – начальник отдела информационных технологий; | Ежеквартальный и годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | «АЦК Финансы» |

План реализации комплекса процессных мероприятий на 2030 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия), наименование должности) | Документ | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности принимаемых управленческих решений и межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Оплата услуг связи и Интернета» | X |  |  |  |
| 1.1. | Контрольная точка: «Проведение оплаты по услугам | 31 декабря | Болотаев Г.А. – начальник отдела информационных технологий; | Акт оказанных услуг; | «Централизованная автоматизированная система |

|  | связи и Интернета» |  | Сухорукова О.Н. –главный бухгалтер; Леонтьева С.В.. – начальник Управления финансов | Счёт - фактура | «АЦК Финансы» (далее – «АЦК Финансы») |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Контрольная точка: «Представление отчёта о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | 20 апреля 20 июля 20 октября 8 февраля 2031г | Болотаев Г.А. – начальник отдела информационных технологий; | Ежеквартальный и годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | «АЦК Финансы» |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения, а также повышение информационной открытости органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат) «Приобретение российского программного обеспечения и неисключительных прав к нему, а также выполнение работ по эксплуатации официальных средств массовой информации» | X |  |  |  |
| 2.1. | Контрольная точка: «Оплата договоров приобретения отечественного сертифицированного программного обеспечения» | 31 декабря | Болотаев Г.А. – начальник отдела информационных технологий; Сухорукова О.Н. –главный бухгалтер; Леонтьева С.В.. – начальник Управления финансов | Акт приема – передачи неисключительных прав на программное обес печение; Счёт - фактура | «АЦК Финансы» |
| 2.2. | Контрольная точка: «Представление отчёта о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | 20 апреля 20 июля 20 октября 8 февраля 2031г | Болотаев Г.А. – начальник отдела информационных технологий; | Ежеквартальный и годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | «АЦК Финансы» |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение сотрудников администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» персональными компьютерами и оргтехникой» |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие (результат) «Затраты на ремонт и обслуживание компьютеров и оргтехники. Приобретение комплектующих для персональных компьютеров» | X |  |  |  |
| 3.1. | Контрольная точка: «Оплата договоров приобретения комплектующих для персональных компьютеров и оргтехники» | 31 декабря | Болотаев Г.А. – начальник отдела информационных технологий; Сухорукова О.Н. –главный бухгалтер; Леонтьева С.В.. – начальник Управления финансов | Договоры поставки комплектующих; Счет - фактура | «АЦК Финансы» |
| 3.2. | Контрольная точка: Представление отчёта о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | 20 апреля 20 июля 20 октября 8 февраля 2031г | Болотаев Г.А. – начальник отдела информационных технологий; | Ежеквартальный и годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | «АЦК Финансы» |

7.Методика расчёта значений показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Формула расчёта значения показателя | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Увеличение доли предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме, до 95 процентов | Возрастание | % | Д = Д1 /Дох 100%, где: Д – доля заявлений граждан, поступивших в электронной форме (%); Д1 - количество поступивших заявлений граждан через Единый портал государственных и муниципальных услуг (шт.); До - общее количество поступивших заявлений, включая личное обращение, почтовая связь и электронная почта (шт.) | Ежемесячный отчет по количеству поступивших заявлений от граждан в электронной форме. Ежеквартальное предоставлении информации от Областного государственного казённого учреждения «Корпорация развития интернет-технологий – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (по согласованию), (далее – Корпорация «Правительство для граждан») | Отдел информационных технологий администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» |
| 2. | Достижение уровня «цифровой зрелости» муниципального управления в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | Возрастание | % | Определяется на конец отчетного периода путем оценки удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления услуг по пятибалльной шкале: 5 – очень доволен; 4 – доволен; 3 – удовлетворен; 2 – не удовлетворен; 1 – совсем не удовлетворен. На основании проведенной оценки осуществляется расчёт уровня удовлетворенности граждан каче ством предоставления государственных и му ниципальных услуг: У=К/О x 100%, Где: У – уровень удовлетворенности граждан, К – количество положительных оценок качества услуг, О – общее количество оценок качества услуг | Ежеквартальное предоставлении информации от Корпорации «Правительство для граждан» (по согласованию) | Отдел информационных технологий администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» |

Методика расчета значений мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Признак возрастания (убывания, динамики) значения мероприятия (результата) | Единица измерения значения мероприятия (результата) (по ОКЕИ) | Формула расчёта значения мероприятия (результата) | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения ме- роприятия (результа- та) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Оплата услуг связи и Интернета | Стабильный | Тыс. руб. | Прямой подсчёт | Договор оказания услуг | Отдел информационных технологий администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» |
| 2. | Приобретение российского программного обеспечения и неисключительных прав к нему, а также выполнение работ по эксплуатации официальных средств массовой информации | Возрастающий | Тыс. руб. | Прямой подсчёт | Акт приёма передачи неисключительных прав на программное обеспечение | Отдел информационных технологий администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» |
| 3. | Затраты на ремонт и обслуживание компьютеров и оргтехники. Приобретение комплектующих для персональных компьютеров | Стабильный | Тыс. руб. | Прямой подсчёт | Договоры поставки комплектующих | Отдел информационных технологий администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» |

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие информационного общества в муниципальном образовании

«Новомалыклинский район»

- Настоящая Методика устанавливает порядок оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» (далее – Программа).

- Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы ежегодно по итогам её реализации в отчетном финансовом году.

- Оценка эффективности определяется исходя из оценки результативности Программы с учётом общего объёма ресурсов, направленного на её реализацию.

Порядок оценки эффективности реализации Программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы (Сдц) определяется путём сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы и их плановых значений по формуле:

Сдз

Сдц = -------------, где:    	       n

Сдз - степень достижения показателей реализации Программы; n - число показателей.

Степень достижения показателей реализации Программы рассчитывается:

а) для показателей, желаемой тенденцией которых является увеличение

значений, по формуле:

Зфак

Сдп= -------------, где:

Зплан

Сдп - степень достижения планового значения показателя Программы;

Зфак - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчётного года;

Зплан - плановое значение показателя на конец отчетного года;

б) для показателей, желаемой тенденцией которых является уменьшение

2

значений, по формуле:

Зплан

Сдп= -------------.

Зфак

В случае если уровень достижения показателей Программы превышает 1,2 - оценка достижения целей и решения задач Программы по поданному показателю принимается равной 1.

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (Сф), определяется путём сопоставления плановых и фактических объёмов финансирования Программы по формуле:

Фуф

Сф= ------------- х100%, где:

Пуф

где Фуф - фактический объём финансового обеспечения реализации Программы;

ПУф - запланированный объём финансового обеспечения реализации Программы.

Эффективность реализации Программы (Эмп) рассчитывается по следующей формуле:

Эмп = Сдц  *  СФ

Эффективность реализации Программы признаётся исходя из полученного значения Эмп  согласно таблице:

| Численное значение Эмп | Качественная характеристика Программы |
| --- | --- |
| Эмп ≥ 95 % | высокая |
| 80 % ≤ Эмп < 95 % | средняя |
| 70 %≤ Эмп <80 % | удовлетворительная |
| Эмп < 70% | неудовлетворительная |