ПРОЕКТ



# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН»

# УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

Экз. № \_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» от 22.11.2022 № 629 |  |

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» от 22.11.2022 № 629 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги муниципального образования «Новомалыклинский район» следующие изменения.

1.1. Приложение к указанному постановлению изложить в следующей редакции: «

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  муниципального образования  «Новомалыклинский район» Ульяновской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«Безопасные и качественные автомобильные дороги

муниципального образования «Новомалыклинский район»

**П А С П О Р Т**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Безопасные и качественные автомобильные дороги муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области» (далее - муниципальная программа) |
| Заказчик муниципальной программы (заказчик - координатор муниципальной программы) | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрации сельских поселений\*,  Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством»\* |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Развитие сети автомобильных дорог местного значения общего пользования в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»  «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» |
| Проекты, реализуемые в составе муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Цели и задачи муниципальной программы: | Цели:  - обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения;  - обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах.  Задачи:  - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности;  - строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии;  - развитие улично-дорожной сети муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области;  - развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием;  - создание системы профилактики и информационной работы с населением, направленной на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;  - модернизация системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, направленная на создание условий обучения детей навыкам безопасного поведения участников дорожного движения и максимальное привлечение детей к этому обучению;  - повышение уровня соблюдения норм и правил в сфере дорожного движения за счёт эффективной организации контрольно-надзорной деятельности, внедрения новых форм и методов надзора, широкого применения современных автоматических систем и средств, оптимизации нормативного правового регулирования. |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | - протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог не менее 186,51 км;  - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения не менее 78%;  - число лиц, погибших и пострадавших в результате ДТП на автомобильных дорогах местного значения по причине неудовлетворительного состояния автомобильных дорог - 0 человек;  - число детей, погибших и пострадавших в ДТП на автомобильных дорогах местного значения по причине неудовлетворительного состояния автомобильных дорог - 0 человек;  - число ДТП на автомобильных дорогах местного значения по причине неудовлетворительного состояния автомобильных дорог- 0 шт. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Сроки реализации программы - 2023-2027 годы; этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет **68220,8027 тыс. руб. - всего,** за счет средств бюджета муниципального образования «Новомалыклинский район», в том числе по годам:  - 2023 год — 10703,21271 тыс. руб.;  - 2024 год — 13000,07000 тыс. руб.;  - 2025 год — 13652,47000 тыс. руб.;  - 2026 год — 14697,65000 тыс. руб.;  - 2027 год — 16167,40000 тыс. руб. |
| Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе муниципальной программы | 1. Не реализуется |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - увеличение площади дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог не менее 932568 кв. м.;  - увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения до 78 %;  - снижение уровня смертности в результате ДТП на автомобильных дорог местного значения до 0 чел.;  - сокращение количества случаев смерти людей в результате ДТП на автомобильных дорог местного значения с участием детей до 0 чел. |

\* по согласованию

**1. Введение.**

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы Ульяновской области и всей транспортной системы Российской Федерации.

Автомобильный транспорт, как один из самых распространенных мобильных видов транспорта, требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них.

Муниципальные автомобильные дороги обеспечивают транспортное сообщение в пределах границ муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области. В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области составляет 244,72 км. Из них 38,78% составляют грунтовые дороги (94,92 км), дороги с щебёночным покрытием – 8,3% (20,3 км), дороги с асфальтобетонным покрытием – 52,92% (129,5км).

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих связь между населёнными пунктами, соседними районами и областями, во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста района, улучшения условий для предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения. Неразвитость сети автомобильных дорог усугубляет проблемы в социальной сфере из-за несвоевременного оказания срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительных потерь времени, связанных с перевозкой и появлением ограничений на поездки. В связи с этим, в значительной мере сдерживается развитие сельских населённых пунктов, сокращается сельскохозяйственное производство, происходит отток населения, опустошение деревень и сёл.

В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог были выше темпов восстановления и развития. Ускоренный износ этих автомобильных дорог был обусловлен высокими темпами роста парка автотранспортных средств и интенсивности движения на автомобильных дорогах общего пользования.

Требуется особое внимание к работам по содержанию автомобильных дорог, включающих в себя своевременное устранение ямочности и других дефектов дорожных покрытий, нанесение дорожной разметки, установка и замена ограждений и другие работы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, удобства эксплуатации дорог и увеличение срока службы их покрытий.

Не все дороги имеют асфальтобетонное покрытие, в результате чего снижается пропускная способность. Развитие дорожной инфраструктуры невозможно при недостаточном поступлении финансовых средств.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным экономическим потерям и является одним из существенных ограничений социально-экономического развития муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области.

Для обеспечения нормального функционирования транспортной системы муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области необходимо ежегодно проводить комплекс работ по содержанию, ремонту автомобильных дорог, с целью обеспечения безопасного и бесперебойного движения автотранспорта.

Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста, в результате ДТП гибнут и становятся инвалидами дети.

В соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года», одним из главных направлений демографической политики в стране является снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе в результате ДТП.

С 2014 года по 2018 год в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» Ульяновской области действовала муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» на 2014-2018 годы», с 2017 года так же действовала муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» Ульяновской области в 2017-2019 годах», с 2019 года по текущее время действует муниципальная программа «Безопасные и качественные дороги муниципального образования «Новомалыклинский район» на 2020-2024 гг.». Среди эффектов от реализации указанных муниципальных программ следует отметить, прежде всего, снижение доли автомобильных дорог и мостов общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям и сокращение количества погибших в результате ДТП на автомобильных дорогах местного значения, которое по результатам 2021 года в сравнении с 2020 годом составило 4 человека.

В целях сохранения положительной динамики в области содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на нормативном уровне, допустимом для обеспечения их сохранности и повышения безопасности дорожного движения разработаны мероприятия, реализация которых будет осуществляться в рамках настоящей Программы.

Цели Программы достигаются путём реализации комплекса мероприятий, направленных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений, на повышение правосознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов за счёт организационно-планировочных и инженерных мер.

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

1. Развитие сети автомобильных дорог местного значения общего в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» (приложение № 3 к муниципальной программе).

2. Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» (приложение № 4 к муниципальной программе).

Программа реализуется в период с 2023 по 2027 годы без разбивки на этапы.

2. Организация управления реализацией

муниципальной программы

Организация управления реализацией муниципальной программы осуществляется заказчиком - администрацией муниципального образования «Новомалыклинский район» в порядке, установленном правилами разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области, а также правилами осуществления контроля за ходом их реализации, утвержденными постановлением администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» от 23.09.2021 года № 536.

Мониторинг хода реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с целевыми индикаторами, предоставленными в приложении № 1 к муниципальной программе.

Система мероприятий муниципальной программы представлена в приложении № 2 к муниципальной программе.

Программой предусматривается софинансирование расходных обязательств муниципальным образованием «Новомалыклинский район», возникающих при проведении ремонтных работ объектов, находящихся в муниципальной собственности. Софинансирование будет осуществляться в форме предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Новомалыклинский район».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»»

утверждённой постановлением

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень целевых индикаторов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Базовое значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог местного значения общего пользования в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | | | | | | | | |
| 1.1. | Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог. | Км. | 180 | 150 | 155 | 160 | 170 | 180 |
| 1.2. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения не менее 78%. | Процент | 80 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 1.3. | Число лиц, погибших и пострадавших в результате ДТП на автомобильных дорогах местного значения по причине неудовлетворительного состояния автомобильных дорог | Чел. | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | | | | | | | | |
| 2.1. | Число детей, погибших и пострадавших в ДТП на автомобильных дорогах местного значения по причине неудовлетворительного состояния автомобильных дорог - 0 человек; | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | число ДТП на автомобильных дорогах местного значения по причине неудовлетворительного состояния автомобильных дорог- 0 шт. | Шт. | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе ««Безопасные и качественные автомобильные дороги в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»» утверждённой постановлением

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Система мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование проекта, основного мероприятия (мероприятия) | Ответственные исполнители мероприятий | Предполагаемый срок реализации | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения реализации мероприятий по годам, тыс. руб. | | | | | |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1. Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог местного значения общего пользования в**  **муниципальном образовании «Новомалыклинский район»** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация МО «Новомалыклин-ский район»,  МАУ «Управление муниципальным хозяйством» | В течении года | Всего, в том числе: | 40243,12148 | 5331,50716 | 7035,15716 | 8387,55716 | 9134,5 | 10354,4 |
| бюджетные ассигнования  бюджета МО «Новомалыклин-ский район» Ульяновской  области (далее – местный бюджет)  внебюджетные источники | 40243,12148 | 5331,50716 | 7035,15716 | 8387,55716 | 9134,5 | 10354,4 |
| 1.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на нормативном уровне, допустимом для обеспечения их сохранности | Администрация МО «Новомалыклин-ский район»,  МАУ «Управление муниципальным  хозяйством»,  администрации сельских поселений | В течении года | Всего, в том числе: | 22400,0 | 4000,0 | 4200,0 | 4500,0 | 4700,0 | 5000,0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета | 22400,0 | 4000,0 | 4200,0 | 4500,0 | 4700,0 | 5000,0 |
| 1.3 | Приобретение специальной техники для нормативного содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация МО «Новомалыклин-ский район»,  МАУ «Управление муниципальным  хозяйством»,  администрации сельских поселений | В течении года | Всего, в том числе: | 355,73852 | 51,91284 | 51,91284 | 51,91284 | 100,0 | 100,0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета | 355,73852 | 51,91284 | 51,91284 | 51,91284 | 100,0 | 100,0 |
| 1.4 | Изготовление и проверка проектно-сметной документации на реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов дорожного хозяйства | Администрация МО «Новомалыклин-ский район»,  МАУ «Управление муниципальным  хозяйством» | В течении года | Всего, в том числе: | 500,000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета | 500,000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Участие в областных массовых мероприятиях с детьми, направленных на профилактику нарушений Правил дорожного движения (конкурсы-фестивали, профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, автопробеги по местам боевой славы, конкурсы среди общеобразовательных организаций по профилактике детского дорожно-транс- портного травматизма) | Администрация МО «Новомалыклин-ский район»,  МУ «Управление образования» | В течении года | Всего, в том числе: | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2.2 | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | Администрация МО «Новомалыклин-ский район»,  МАУ «Управление муниципальным  хозяйством» | В течении года | Всего, в том числе: | 90,0 | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета | 90,0 | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение оборудования, плакатов, программного обеспечения для проведения занятий с детьми по пропаганде безопасности дорожного движения | МУ Управление образования | В течении года | Всего, в том числе: | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2.4 | Проведение широкомасштабных акций в сфере профилактики безопасности дорожного движения. Размещение в средствах массовой информации материалов по проводимым акциям | МУ Управление образования,  отдел общественных коммуникаций | В течении года | Всего, в том числе: | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2.5 | Приобретение светоотражающих приспособлений и распространение их среди воспитанников дошкольных образовательных организаций и обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций | МУ Управление образования | В течении года | Всего, в том числе: | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2.6 | Приобретения и установка дорожных знаков | МАУ «Управление муниципальным  хозяйством»,  администрации сельских поселений\* | В течении года | Всего, в том числе: | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2.7 | Разработка комплексных схем организации дорожного движения | Администрация МО «Новомалыклин-ский район»,  МАУ «Управление муниципальным  хозяйством» | В течении года | Всего, в том числе: | 1516,7927 | 516,7927 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета | 1516,7927 | 516,7927 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Обновление дорожной разметки на пешеходных переходах | МАУ «Управление муниципальным  хозяйством»,  администрации сельских поселений\* | В течении года | Всего, в том числе: | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| ВСЕГО по муниципальной программе | | | | Всего, в том числе: | 68170,6527 | 10703,21271 | 13000,07 | 13652,47 | 14647,50 | 16167,4 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета | 68170,6527 | 10703,21271 | 13000,07 | 13652,47 | 14647,50 | 16167,4 |

\* - по согласованию

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»»

утверждённой постановлением

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА**

«Развитие сети автомобильных дорог местного значения общего пользования в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»

**П А С П О Р Т**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Муниципальная подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог местного значения общего пользования в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» Ульяновской области» (далее - муниципальная подпрограмма) |
| Заказчик муниципальной подпрограммы (заказчик - координатор муниципальной подпрограммы) | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Администрации сельских поселений,  Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» |
| Проекты, реализуемые в составе муниципальной подпрограммы | Не реализуются |
| Цели и задачи муниципальной подпрограммы: | Цели и задачи подпрограммы:  - обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения;  - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности;  - строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии;  - развитие улично-дорожной сети муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области;  - развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием; |
| Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы | - протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог не менее 186,51 км;  - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения не менее 78%; |
| Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | Сроки реализации программы - 2023-2027 годы; этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы составляет **63498,86 тыс. руб. - всего,** за счет средств бюджета муниципального образования «Новомалыклинский район», в том числе по годам:  - 2023 год — 9483,42 тыс. руб.;  - 2024 год — 11387,07 тыс. руб.;  - 2025 год — 13039,47 тыс. руб.;  - 2026 год — 14034,5 тыс. руб.;  - 2027 год — 15554,5 тыс. руб. |
| Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе муниципальной подпрограммы | 1. Не реализуется |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | - увеличение площади дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог не менее 932568 кв. м.;  - увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения до 78 %; |

**1. Введение.**

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы Ульяновской области и всей транспортной системы Российской Федерации.

Автомобильный транспорт, как один из самых распространенных мобильных видов транспорта, требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них.

Муниципальные автомобильные дороги обеспечивают транспортное сообщение в пределах границ муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области. В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области составляет 244,72 км. Из них 38,78% составляют грунтовые дороги (94,92 км), дороги с щебёночным покрытием – 8,3% (20,3 км), дороги с асфальтобетонным покрытием – 52,92% (129,5км).

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих связь между населёнными пунктами, соседними районами и областями, во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста района, улучшения условий для предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения. Неразвитость сети автомобильных дорог усугубляет проблемы в социальной сфере из-за несвоевременного оказания срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительных потерь времени, связанных с перевозкой и появлением ограничений на поездки. В связи с этим, в значительной мере сдерживается развитие сельских населённых пунктов, сокращается сельскохозяйственное производство, происходит отток населения, опустошение деревень и сёл.

В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог были выше темпов восстановления и развития. Ускоренный износ этих автомобильных дорог был обусловлен высокими темпами роста парка автотранспортных средств и интенсивности движения на автомобильных дорогах общего пользования.

Требуется особое внимание к работам по содержанию автомобильных дорог, включающих в себя своевременное устранение ямочности и других дефектов дорожных покрытий, нанесение дорожной разметки, установка и замена ограждений и другие работы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, удобства эксплуатации дорог и увеличение срока службы их покрытий.

Не все дороги имеют асфальтобетонное покрытие, в результате чего снижается пропускная способность. Развитие дорожной инфраструктуры невозможно при недостаточном поступлении финансовых средств.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным экономическим потерям и является одним из существенных ограничений социально-экономического развития муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области.

Для обеспечения нормального функционирования транспортной системы муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области необходимо ежегодно проводить комплекс работ по содержанию, ремонту автомобильных дорог, с целью обеспечения безопасного и бесперебойного движения автотранспорта.

**2.Организация управления реализацией подпрограммы**

Организация управления реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком - администрацией муниципального образования «Новомалыклинский район» в порядке установленном правилами разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области, а также правилами осуществления контроля за ходом их реализации, утвержденными постановлением администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» от 23.09.2021 года № 536

Мониторинг хода реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с целевыми индикаторами, предоставленными в приложении № 1 к муниципальной программе.

Система мероприятий муниципальной программы представлена в приложении № 2 к муниципальной программе и будет осуществляться в форме предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Новомалыклинский район».

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к муниципальной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»»

утверждённой постановлением

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА**

**«Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»»**

**П А С П О Р Т**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Муниципальная подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Новомалыклинский район**»**» (далее - муниципальная подпрограмма) |
| Заказчик муниципальной подпрограммы (заказчик - координатор муниципальной подпрограммы) | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Администрации сельских поселений,  Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством»,  МУ Управление образования |
| Проекты, реализуемые в составе муниципальной подпрограммы | Не реализуются |
| Цели и задачи муниципальной подпрограммы: | Цели:  - обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах.  Задачи:  - создание системы профилактики и информационной работы с населением, направленной на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;  - модернизация системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, направленная на создание условий обучения детей навыкам безопасного поведения участников дорожного движения и максимальное привлечение детей к этому обучению;  - повышение уровня соблюдения норм и правил в сфере дорожного движения за счёт эффективной организации контрольно-надзорной деятельности, внедрения новых форм и методов надзора, широкого применения современных автоматических систем и средств, оптимизации нормативного правового регулирования. |
| Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы | - число лиц, погибших и пострадавших в результате ДТП на автомобильных дорогах местного значения по причине неудовлетворительного состояния автомобильных дорог - 0 человек;  - число детей, погибших и пострадавших в ДТП на автомобильных дорогах местного значения по причине неудовлетворительного состояния автомобильных дорог - 0 человек;  - число ДТП на автомобильных дорогах местного значения по причине неудовлетворительного состояния автомобильных дорог- 0 шт. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | Сроки реализации программы - 2023-2027 годы; этапы реализации муниципальной подпрограммы не предусмотрены. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы составляет **4671,7927 тыс. руб. - всего,** за счет средств бюджета муниципального образования «Новомалыклинский район», в том числе по годам:  - 2023 год — 1219,7927 тыс. руб.;  - 2024 год — 1613,0 тыс. руб.;  - 2025 год — 613,0 тыс. руб.;  - 2026 год — 613,0 тыс. руб.;  - 2027 год — 613,0 тыс. руб. |
| Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе муниципальной подпрограммы | 1. Не реализуется |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | - снижение уровня смертности в результате ДТП на автомобильных дорог местного значения до 0 чел.;  - сокращение количества случаев смерти людей в результате ДТП на автомобильных дорог местного значения с участием детей до 0 чел. |

**1. Введение.**

Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста, в результате ДТП гибнут и становятся инвалидами дети.

В соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года», одним из главных направлений демографической политики в стране является снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе в результате ДТП.

С 2014 года по 2018 год в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» Ульяновской области действовала муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» на 2014-2018 годы», с 2017 года так же действовала муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» Ульяновской области в 2017-2019 годах», с 2020 года по текущее время действует муниципальная программа ««Безопасные и качественные дороги муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области в 2020-2024 годы». Среди эффектов от реализации указанных муниципальных программ следует отметить, прежде всего, снижение доли автомобильных дорог и мостов общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям и сокращение количества погибших в результате ДТП на автомобильных дорогах местного значения, которое по результатам 2021 года в сравнении с 2020 годом составило 4 человека.

В целях сохранения положительной динамики в области содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на нормативном уровне, допустимом для обеспечения их сохранности и повышения безопасности дорожного движения разработаны мероприятия, реализация которых будет осуществляться в рамках настоящей Программы.

Цели Программы достигаются путём реализации комплекса мероприятий, направленных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений, на повышение правосознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов за счёт организационно-планировочных и инженерных мер.

Подпрограмма реализуется в период с 2023 по 2027 годы без разбивки на этапы.

**2.Организация управления реализацией подпрограммы**

Организация управления реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком - администрацией муниципального образования «Новомалыклинский район» в порядке установленном правилами разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области, а также правилами осуществления контроля за ходом их реализации, утвержденными постановлением администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» от 23.09.2021 года № 536

Мониторинг хода реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с целевыми индикаторами, предоставленными в приложении № 1 к муниципальной программе.

Система мероприятий муниципальной программы представлена в приложении № 2 к муниципальной программе и будет осуществляться в форме предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Новомалыклинский район».»

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Новомалыклинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» Будылева А.П.

Глава администрации муниципального

образования «Новомалыклинский район» Пуреськина А.Д.