

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН»

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

Экз.№\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| О внесение изменений в постановление администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» от 29.12.2021 № 791 |  |

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» от 29.12.2021 № 791 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» следующие изменения:

1.1. Приложение к указанному постановлению «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» изложить в новой редакции:«

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА:

постановлением администрации

муниципального образования

«Новомалыклинский район»

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 № \_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

в муниципальном образовании

«Новомалыклинский район»»

**П А С П О Р Т**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»  (далее – муниципальная программа) |
| Заказчик муниципальной программы (заказчик - координатор муниципальной программы) | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области |
| Соисполнитель (соисполнители) муниципальной программы | Соисполнители муниципальной программы:  - Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством»;  - администрация муниципального образования «Новочеремшанское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области (по согласованию);  - администрация муниципального образования «Среднеякушкинское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области (по согласованию);  - администрация муниципального образования «Высококолковское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области (по согласованию);  - администрация муниципального образования «Среднесантимирское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области (по согласованию);  - Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная контора» администрации муниципального образования «Новомалыклинский район»;  - Муниципальное бюджетное учреждение «Центр обеспечения муниципальной системы образования» (по согласованию);  - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотечная система» муниципального образования «Новомалыклинский район». |
| Подпрограммы муниципальной программы | подпрограмма «Чистая вода» (Приложение №3);  подпрограмма «Газификация» (Приложение №4);  подпрограмма «Подготовка к отопительному сезону» (Приложение №5);  подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами» (Приложение №6). |
| Проекты, реализуемые в составе муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цели:  - улучшение уровня жизни населения и повышение качества предоставления коммунальной услуги (водоснабжение) за счёт строительства и реконструкции систем водоснабжения;  - повышение комфортности проживания населения за счёт использования сетевого природного газа для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества;  - качественная подготовка и прохождение отопительного сезона (создание запаса топлива);  - улучшение уровня жизни населения и повышение качества предоставления коммунальной услуги (теплоснабжение) за счёт строительства и реконструкции систем теплоснабжения.  Задачи:  - обновление основных средств водопроводного хозяйства, обеспечение необходимой технологической надёжности систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, развитие и модернизация систем водоснабжения населённых пунктов за счёт строительства и реконструкции систем водоснабжения;  - создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации населённых пунктов путём реализации мероприятий газификации;  - обеспечение возможности пользования сетевым природным газом потребителей;  -организация теплоснабжения населения и объектов социальной сферы;  - улучшение экологической ситуации, снижение антропогенной нагрузки на природные сообщества путем совершенствования системы управления и внедрения новых технологий в области обращения с твердыми коммунальными отходам. |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | -Протяженность отремонтированных, сетей водоснабжения;  -Количество отремонтированных, построенных, реконструированных объектов водоснабжения;  -Протяженность отремонтированных, сетей водоотведения;  -Количество отремонтированных, построенных, реконструированных объектов водоотведения;  -Проектирование, изготовление проектно-сметной документации объектов газоснабжения;  -Перевод на индивидуальное газоснабжение и установка компенсаторов на объектах газоснабжения;  -Протяженность отремонтированных тепловых сетей;  -Количество отремонтированных или приобретенных, котлов, приборов учета газа, тепла и автоматики;  -Количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы с | Сроки реализации программы - 2022-2026 годы; этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | Источник финансирования мероприятий:  - средства из бюджета муниципального образования «Новомалыклинский район» в размере 27591,40169 тыс. рублей  - средства из бюджета муниципального образования «Новомалыклинский район», источником финансирования которого, являются средства из бюджета Ульяновской области в размере 235272,27573 тыс. рублей.  - средства из бюджета муниципального образования «Новомалыклинский район», источником финансирования которого, являются внебюджетные средства в размере 48,99387 тыс. рублей.  Общий объём финансирования подпрограммы составляет 262912,67129 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  • 2022 год – 28586,43887 тыс. руб.  • 2023 год – 89946,87728 тыс. руб.  • 2024 год – 131873,05082 тыс. руб.  • 2025 год – 9091,63216 тыс. руб.  • 2026 год – 3414,67216 тыс. руб. |
| Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе муниципальной программы | 1. Не предусмотрено |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - повышение уровня обеспеченности населения услугами водоснабжения;  - сокращение объёма водопроводных сетей, требующих замены;  - увеличение протяжённости отремонтированных тепловых сетей.  - обеспечение возможности пользования сетевым природным газом потребителей; |

* 1. **Введение**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»» (далее - муниципальная программа) разработана в соответствии с установленными правилами разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области, а также правилами осуществления контроля за ходом их реализации, утвержденными постановлением администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» от 23.09.2021 года № 536.

Разработка и реализация муниципальной программы необходима в целях приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества.

В целях обеспечения стабильности и качества предоставления услуг по водоснабжению можно выделить ряд вопросов, требующих незамедлительного решения: существенный износ основных средств водопроводного хозяйства, отсутствие сооружений для очистки и обеззараживания питьевой воды до требуемых нормативов, отсутствие в поселениях производственных баз и квалифицированных специалистов для производства работ по эксплуатации и модернизации объектов водопроводного хозяйства.

Существующее состояние газификации сетевым природным газом не в полной мере отвечает ее потребностям. Необходимо создать условия для повышения надежности и развития инженерной инфраструктуры сетей газораспределительной системы на территории муниципального образования «Новомалыклинский район» в целях повышения комфортности условий проживания населения.

В настоящее время и крупные отопительные котельные, и небольшие котельные, обслуживающие жилые дома и другие объекты в населенных пунктах, работают на сетевом газе. Отопительные системы имеют большой процент износа, что отрицательно сказывается на подготовке и прохождении отопительного периода. Муниципальная программа направлена на обеспечение производства ремонтных работ тепловых сетей и модернизацию теплоисточников в целях качественного и бесперебойного прохождения отопительного сезона, повышения качества предоставления услуг населению и объектам социальной сферы.

Необходимость разработки муниципальной программы обусловлена и снижающимся качеством услуг по обеспечению потребителей тепловой энергией, неэффективным использованием природных ресурсов. Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа основных средств теплоэнергетического комплекса.

Для достижения целей и решения задач программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

1. «Чистая вода» - Приложение № 3 к муниципальной программе;

2. «Газификация» - Приложение № 4 к муниципальной программе;

3. «Подготовка к отопительному сезону» - Приложение № 5 к муниципальной программе;

4. «Обращение с твердыми коммунальными отходами» - Приложение № 6 к муниципальной программе.

2. Организация управления реализацией

муниципальной программы

Организация управления реализацией муниципальной программы осуществляется заказчиком - администрацией муниципального образования «Новомалыклинский район» в порядке, установленном правилами разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области, а также правилами осуществления контроля за ходом их реализации, утвержденными постановлением администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» от 23.09.2021 года № 536

Соисполнители муниципальной программы:

- Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством»;

- администрация муниципального образования «Новочеремшанское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области (по согласованию);

- администрация муниципального образования «Среднеякушкинское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области (по согласованию);

- администрация муниципального образования «Высококолковское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области (по согласованию);

- администрация муниципального образования «Среднесантимирское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области (по согласованию);

- Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная контора» администрации муниципального образования «Новомалыклинский район».

Мониторинг хода реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с целевыми индикаторами, предоставленными в приложении № 1 к муниципальной программе.

Система мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»» представлена в приложении № 2 к муниципальной программе.

Программой предусматривается софинансирование расходных обязательств муниципальным образованием «Новомалыклинский район», возникающих при проведении ремонтных работ объектов, находящихся в муниципальной собственности. Софинансирование будет осуществляться в форме предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Новомалыклинский район».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»»

утверждённой постановлением

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень целевых индикаторов муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Базовое значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | | | | | | | | |
| 2022 год | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
| 1.Подпрограмма «Чистая вода» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проектирование объектов, схем водоснабжения, разработка нормативной документации систем водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства | ед. | 2 | 2 | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | |
| 1.2. | Количество отремонтированных, построенных, реконструированных объектов водоснабжения. | шт. | 2 | 1 | 7 | | 4 | | 1 | | 1 | |
| 1.3. | Протяженность построенных, отремонтированных, сетей водоснабжения | км. | 1 | 1 | 1,431 | | 23,2 | | 1 | | 1 | |
| 1.4. | Количество отремонтированных, построенных, реконструированных объектов водоотведения | шт. | 0 | 0 | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.5. | Протяженность построенных, отремонтированных, сетей водоотведения | км. | 0 | 0 | 0,07 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.Подпрограмма «Газификаци» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Проектирование, изготовление проектно-сметной документации объектов газоснабжения. | ед. | 1 | 0 | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.2. | Перевод на индивидуальное газоснабжение, установка компенсаторов, модернизация котельных объектов | шт. | 1 | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | |
| 3.Подпрограмма «Подготовка к отопительному сезону» | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество отремонтированных или приобретенных, котлов,  приборов учета газа, тепла и автоматики | шт. | 4 | 5 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| 3.2. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей | км. | 0 | 0 | | 0 | | 0,2 | | 0 | | 0,2 |
| 4. Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами» | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 0 | 0 | | 0 | | 2 | | 2 | | 2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»»

утверждённой постановлением

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Система мероприятий муниципальной программы**

| п/п | | Наименование проекта, основного мероприятия (мероприятия) | Ответственные исполнители мероприятий | Предполагаемый срок реализации | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения реализации мероприятий  по годам, тыс. руб. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. **Подпрограмма «Чистая вода»** | | | | | | | | | | | |
| **1.** | | **Ремонт водозаборных сооружений (водопроводных башен, артезианских скважин) в т.ч.:** |  |  | **Всего, в том числе:** | **12670,86432** | **2871,04358** | **3257,93019** | **5841,89055** | **340,00000** | **360,00000** |
| **Средства из бюджета муниципального образования «Новомалыклинский район»**  **(далее – местный бюджет)** | **2753,39805** | **267,93938** | **921,34968** | **864,10899** | **340,00000** | **360,00000** |
| **Средства из бюджета муниципального образования «Новомалыклинский район», источником финансирования которого, являются средства из бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет)** | **9917,46627** | **2603,10420** | **2336,58051** | **4977,78156** | **0,00000** | **0,00000** |
| 1.1. | | Ремонт водонапорной башни в с. Новая Куликовка | Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством». | 2026 год | Всего, в том числе: | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 |
| 1.2. | | Ремонт водонапорной башни в с.Александровка, с.Нижняя Якушка | Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством». | 2026 год | Всего, в том числе: | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 |
| 1.3. | | Ремонт водозабора в с. Новочеремшанск | Муниципальное авто-номное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная контора» администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» | 2022 год | Всего, в том числе: | 2683,61258 | 2683,61258 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 80,50838 | 80,50838 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 2603,10420 | 2603,10420 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.4. | | Капитальный ремонт водозабора в с.Абдреево, с.Новая Куликовка Новомалыклинского района Ульяновской области | Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством». | 2023 год | Всего, в том числе: | 3257,93019 | 0,00000 | 3257,93019 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 921,34968 | 0,00000 | 921,34968 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 2336,58051 | 0,00000 | 2336,58051 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.5. | | Подготовка проектно-сметной документации и бурение водозаборных скважин в с.Новочеремшанск, с.Новая Куликовка, с.Александровка, в т.ч. оплата экспертизы | Муниципальное авто-номное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная контора» администрации муниципального образования «Новомалыклинский район», Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством». | 2022-2026 годы | Всего, в том числе: | 346,19300 | 146,19300 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 100,00000 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 346,19300 | 146,19300 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 100,00000 |
| 1.6. | | Приобретение оборудования для водозаборных скважин и водонапорных башен | Муниципальное авто-номное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная контора» администрации муниципального образования «Новомалыклинский район», Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством». | 2022 год | Всего, в том числе: | 41,23800 | 41,23800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 41,23800 | 41,23800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.7. | | Капитальный ремонт водонапорной башни в с.Нижняя Якушка Новомалыклинского района Ульяновской области | Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством». | 2024 год | Всего, в том числе: | 1740,36483 | 0,00000 | 0,00000 | 1740,36483 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 257,39996 | 0,00000 | 0,00000 | 257,39996 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 1482,96487 | 0,00000 | 0,00000 | 1482,96487 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.8. | | Капитальный ремонт водонапорной башни в с.Александровка Новомалыклинского района Ульяновской области | Муниципальное авто-номное учреждение «Управление муници-пальным хозяйством». | 2024 год | Всего, в том числе: | 1731,61928 | 0,00000 | 0,00000 | 1731,61928 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета | 256,10649 | 0,00000 | 0,00000 | 256,10649 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 1475,51279 | 0,00000 | 0,00000 | 1475,51279 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.9. | | Капитальный ремонт водонапорной башни по ул. Кооперативная в с.Новочеремшанск Новомалыклинского района Ульяновской области | Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная кон-тора» администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» | 2024 год | Всего, в том числе: | 2369,90644 | 0,00000 | 0,00000 | 2369,90644 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета | 350,60254 | 0,00000 | 0,00000 | 350,60254 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 2019,30390 | 0,00000 | 0,00000 | 2019,30390 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.10. | | Ремонт оголовки скважины в с.Верхняя Якушка | Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством». | 2025 год | Всего, в том числе: | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50,00000 | 0,00000 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50,00000 | 0,00000 |
| **2.** | | **Ремонт, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт водопроводной сети, в т.ч.:** |  |  | **Всего, в том числе:** | **233189,62601** | **22148,03783** | **84945,12572** | **123596,46246** | **1200,00000** | **1300,00000** |
| **Бюджетные ассигнования местного бюджета** | **10386,86224** | **910,93355** | **2585,70623** | **4390,22246** | **1200,00000** | **1300,00000** |
| **Бюджетные ассигнования областного бюджета** | **222753,76990** | **21237,10428** | **82310,42562** | **119206,24000** | **0,00000** | **0,00000** |
|  | |  |  |  | **Средства из бюджета муниципального образования «Новомалыклинский район», источником финансирования которого, являются внебюджетные средства (далее – внебюджетные средства)** | **48,99387** | **0,00000** | **48,99387** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 2.1 | | Реконструкция сетей водопровода в с. Новая Малыкла | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области | 2022-2024 годы | Всего, в том числе: | 224661,48853 | 19281,35046 | 81911,00018 | 123469,13789 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 7299,05532 | 578,44053 | 2457,71690 | 4262,89789 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 217362,43321 | 18702,90993 | 79453,28328 | 119206,24000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2. | | Ремонт сетей холодного водоснабжения по ул.Спортивная в с.Новочеремшанск | Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством». | 2026 год | Всего, в том числе: | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 |
| 2.3. | | Ремонт водопровода  по ул.Садовая,  ул.Школьная, в с.Новочеремшанск Новомалыклинского района Ульяновской области | Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная контора» администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» | 2023 год | Всего, в том числе: | 599,95841 | 0,00000 | 599,95841 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 17,99876 | 0,00000 | 17,99876 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 581,95965 | 0,00000 | 581,95965 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.4. | | Строительство водопровода по ул.Пушкина, ул.Мичурина в с.Новочеремшанск | Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная контора» администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» | 2022 год | Всего, в том числе: | 2612,57150 | 2612,57150 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 78,37715 | 78,37715 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 2534,19435 | 2534,19435 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.5. | | Ремонт сетей водопровода в  с. Старая Тюгальбуга (закольцовка ул.Кооперативная, ул.Садовая) | Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством». | 2022 год | Всего, в том числе: | 93,70000 | 93,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 93,70000 | 93,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.6. | | Ремонт сетей водоснабжения в с.Елховый Куст (от скважины до водонапорной башни Рожновского) | Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством». | 2024 год | Всего, в том числе: | 20,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 | 0,00000 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 20,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 | 0,00000 |
| 2.7. | | Ремонт сетей холодного водоснабжения  с. Старая Бесовка | Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством». | 2026 год | Всего, в том числе: | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 |
| 2.8. | | Ремонт сетей холодного водоснабжения  с. Старый Сантимир,  ул. Октябрьская | Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством». | 2025 год | Всего, в том числе: | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 |
| 2.9. | | Ремонт сетей холодного водоснабжения с. Старая Малыкла (установка водозаборной колонки) | Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством». | 2022 год | Всего, в том числе: | 36,17187 | 36,17187 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 36,17187 | 36,17187 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.10. | | Ремонт сетей холодного водоснабжения в с.Александровка (по ул.Школьной) | Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством». | 2022 год | Всего, в том числе: | 124,24400 | 124,24400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 124,24400 | 124,24400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.11. | | Ремонт сетей водопровода по адресу: Ульяновская область,  Новомалыклинский район, с.Высокий Колок, ул.Советская-Молодежная | Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством». | 2023 год | Всего, в том числе: | 189,34988 | 0,00000 | 189,34988 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 5,68050 | 0,00000 | 5,68050 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 183,66938 | 0,00000 | 183,66938 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.12. | | Ремонт водопровода (закольцовка) по ул.Колхозная, ул.Садовая в с.Елховый Куст Новомалыклинского района Ульяновской области | Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством». | 2023год | Всего, в том числе: | 119,43298 | 0,00000 | 119,43298 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 3,58299 | 0,00000 | 3,58299 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 115,84999 | 0,00000 | 115,84999 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.13. | | Ремонт наружных сетей водопровода в с.Средний Сантимир Новомалыклинского района Ульяновской области | Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством». | 2023год | Всего, в том числе: | 825,19257 | 0,00000 | 825,19257 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 24,75578 | 0,00000 | 24,75578 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 800,43679 | 0,00000 | 800,43679 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.14. | | Ремонт наружных сетей водопровода в с.Средняя Якушка Новомалыклинского района Ульяновской области | Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством». | 2023- 2024 годы | Всего, в том числе: | 1026,56739 | 0,00000 | 899,24282 | 127,32457 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 154,30186 | 0,00000 | 26,97729 | 127,32457 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 872,26553 | 0,00000 | 872,26553 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.15. | | Проект поддержки местных инициатив граждан «Вода – источник жизни. Ремонт сетей ХВС в селе Эчкаюн Новомалыклинского района Ульяновской области» | Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством». | 2023год | Всего, в том числе: | 400,94888 | 0,00000 | 400,94888 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 48,99401 | 0,00000 | 48,99401 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | | бюджетные ассигнования областного бюджета | 302,961 | 0,00000 | 302,961 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | | внебюджетные средства | 48,99387 | 0,00000 | 48,99387 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.16 | | Ремонт сетей холодного водоснабжения по ул.Лесная, ул.Кооперативная, ул.Советская в с.Новочеремшанск | Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная контора» администрации муниципального образования «Новомалыклинский район | 2024 год | Всего, в том числе: | 120,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 120,00000 | 0,00000 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 120,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 120,00000 | 0,00000 |
| 2.17 | | Ремонт сетей водоснабжения в с.Верхняя Якушка по ул. Комсомольской | Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством». | 2024 год | Всего, в том числе: | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 |
| **3.** | | **Приобретение, монтаж и демонтаж глубинных насосов и иного оборудования для работы водозаборов (в т.ч. услуги специальной техники)** | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области, Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством», Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная контора» администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» | 2022-2026 годы | Всего, в том числе: | **2031,37907** | 564,41634 | 464,49205 | 402,47068 | 300,00000 | 300,00000 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 2031,37907 | 564,41634 | 464,49205 | 402,47068 | 300,00000 | 300,00000 |
| **4.** | | **Ремонт глубинных насосов и агрегатов** | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области | 2022-2026 годы | Всего, в том числе: | **115,09253** | 15,09253 | 0,00000 | 0,00000 | 50,00000 | 50,00000 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 115,09253 | 15,09253 | 0,00000 | 0,00000 | 50,00000 | 50,00000 |
| **5.** | | **Подготовка и проверка проектно-сметной документации**  **с.Новочеремшанск по ул. Пушкина,**  **ул. Мичурина.** | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области | 2022 год | Всего, в том числе: | **1072,50000** | 1072,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 32,17500 | 32,17500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 1040,32500 | 1040,32500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **6.** | | **Получение разрешительной документации на скважины** | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области | 2025-2026 годы | Всего, в том числе: | **107,50000** | 0,00000 | 7,50000 | 0,00000 | 50,00000 | 50,00000 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 107,50000 | 0,00000 | 7,50000 | 0,00000 | 50,00000 | 50,00000 |
| **7.** | | **Разработка зон санитраной охраны, в т.ч. разработка ПСД и установка ограждения** | Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством». | 2022-2026 год | Всего, в том числе: | **1173,92000** | 586,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 586,96000 | 0,00000 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 1173,92000 | 586,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 586,96000 | 0,00000 |
| **8.** | | **Обслуживание линии электропередач, в т.ч. выплата кредиторской задолженности** | Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством». | 2022 год | Всего, в том числе: | **129,56020** | 129,56020 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 129,56020 | 129,56020 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **9.** | | **Разработка схем водоснабжения МО "Новомалыклинский район"** | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области | 2024 год | Всего, в том числе: | **250,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 250,00000 | 0,00000 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 250,00000 | 0,00000 |
| **10.** | | **Работы по обследованию и гидродинамической очистке скважин.** | Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством». | 2022-2026 годы | Всего, в том числе: | **911,854** | 191,18400 | 0,00000 | 320,67000 | 200,00000 | 200,00000 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 911,854 | 191,18400 | 0,00000 | 320,67000 | 200,00000 | 200,00000 |
| **11.** | | **Приобретение, доставка, выполнение работ по дезинфекции водозаборных скважин, систем холодного водоснабжения** | Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная контора» администрации муниципального образования «Новомалыклинский район», Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством». | 2025-2026 годы | Всего, в том числе: | **40,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 | 20,00000 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 40,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 | 20,00000 |
| **12.** | | **Санитарно-эпидемиологические услуги, лабораторные испытание качества воды, оплата штрафа Роспотребнадзора** | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области, Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» | 2022-2026 годы | Всего, в том числе: | **167,17062** | 107,17062 | 0,00000 | 0,00000 | 30,00000 | 30,00000 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 167,17062 | 107,17062 | 0,00000 | 0,00000 | 30,00000 | 30,00000 |
| **13.** | | **Строительство очистных сооружений с системой канализаций в с.Новая Малыкла, Ульяновской области** | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области | 2025 год | Всего, в том числе: | **5000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5000,00000 | 0,00000 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 5000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5000,00000 | 0,00000 |
| **14.** | | **Ремонт наружных сетей канализации (водоотведения) и выгребных ям, в том числе: в с.Новочеремшанск (ул.Школьная, д.11); с.Новая Малыкла (ул.Кооперативная, д.19)** | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области | 2022 год | Всего, в том числе: | **232,55200** | 172,55200 | 60,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 232,55200 | 172,55200 | 60,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **15.** | | **Подготовка и проверка ПСД, в том числе оплата авторского надзора.** | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области; Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством». | 2022-2024 годы | Всего, в том числе: | **271,09372** | 28,55000 | 201,74372 | 40,80000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 271,09372 | 28,55000 | 201,74372 | 40,80000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **16.** | | **Приобретение оборудования необходимого для устранения порывов ХВС, в том числе оплата услуг специальной техники.** | Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная контора» администрации муниципального образования «Новомалыклинский район», Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством». | 2022 год | Всего, в том числе: | **22,33114** | 18,00000 | 0,00000 | 4,33114 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 22,33114 | 18,00000 | 0,00000 | 4,33114 | 0,00000 | 0,00000 |
| **17.** | | **Проведение телеинспекционных телевизионных обследований водозаборных скважин** | Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством». | 2023 – 2024 годы | Всего, в том числе: | **55,00000** | 0,00000 | 25,00000 | 30,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 55,00000 | 0,00000 | 25,00000 | 30,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **18.** | | **Ремонт наружных сетей канализации в с.Новая Малыкла, Новомалыклинского района Ульяновской области** | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области | 2023 год | Всего, в том числе: | **576,50986** | 0,00000 | 576,50986 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 17,29530 | 0,00000 | 17,29530 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 559,21456 | 0,00000 | 559,21456 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **19.** | | **Устройство водопропускной трубы в с.Елховый Куст при подъезде к ФАПу** | Администрация муниципального образования «Высококолковское сельское поселение» | 2024 год | Всего, в том числе: | **99,89854** | 0,00000 | 0,00000 | 99,89854 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 99,89854 | 0,00000 | 0,00000 | 99,89854 | 0,00000 | 0,00000 |
| **20.** | | **Програмное обеспечение для мониторинга и управления станции водоподготовки в с.Новая Малыкла** | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области | 2024 год | Всего, в том числе: | **68,40000** | 0,00000 | 0,00000 | 68,40000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 68,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 68,40000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | | **Итого по подпрограмме** |  | **2022-2026 годы** | **Всего, в том числе:** | **257667,90573** | **27387,72082** | **89538,30154** | **130404,92337** | **8026,96000** | **2310,00000** |
|  | **Бюджетные ассигнования местного бюджета** | **23348,13613** | **2507,18734** | **4283,08698** | **6220,90181** | **8026,96000** | **2310,00000** |
| **Бюджетные ассигнования областного бюджета** | **234270,77573** | **24880,53348** | **85206,22069** | **124184,02156** | **0,00000** | **0,00000** |
|  | |  |  |  | **Внебюджетные средства** | **48,99387** | **0,00000** | **48,99387** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 1. **Подпрограмма «Газификация»** | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Изготовление проектно-сметной документации | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области | 2026 год | Всего, в том числе: | **20,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 |
|  | местный бюджет | 20,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 |
| 2. | | Установка компенсаторов в с. Новочеремшанск ул. Зеленая, с. Новая Малыкла, ул. Октябрьская, с. Средний Сантимир, ул. Почтовая | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области | 2025-2026 годы | Всего, в том числе: | **80,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 40,00000 | 40,00000 |
|  | местный бюджет | 80,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 40,00000 | 40,00000 |
| 3. | | Перевод на индивидуальное газоснабжения СДК в с. Станция Якушка, здание соцкультбыта, библиотеки с. Старая Малыкла, ФАП и библиотека в с.Станция Якушка и с.Александровка | Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотечная система» муниципального образования «Новомалыклинский район» | 2025 год | Всего, в том числе: | **300,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 |
|  | местный бюджет | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 |
| 4. | | Модернизация котельных объектов зданий соцкультбыта | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области | 2025-2026 годы | Всего, в том числе: | **200,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 100,00000 |
|  | местный бюджет | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 100,00000 |
| 5. | | Расчет потребности газа | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области | 2025-2026 годы | Всего, в том числе: | **30,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15,00000 | 15,00000 |
|  | местный бюджет | 30,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15,00000 | 15,00000 |
| 6. | | Техническое обслуживание газораспределительных сетей, газового оборудования и техническое присоединение. | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области, Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством». | 2022-2024 годы | Всего, в том числе: | **209,50106** | 105,70368 | 39,47067 | 64,32671 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | местный бюджет | 209,50106 | 105,70368 | 39,47067 | 64,32671 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7. | | Приобретение газорегуляторного пункта шкафного ГРПШ-04-2У1 для котельной ГУЗ «Новомалыклинская РБ» (аванс) | Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная кон-тора» администрации муниципального обра-зования «Новома-лыклинский район» | 2023 год | Всего, в том числе: | **52,50000** | 0,00000 | 52,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | местный бюджет | 52,50000 | 0,00000 | 52,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8. | | Работы по ремонту кирпичной кладки стен и устройство крыши газораспределительного пункта | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области | 2024 год | Всего, в том числе: | 237,33936 | 0,00000 | 0,00000 | 237,33936 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | местный бюджет | 237,33936 | 0,00000 | 0,00000 | 237,33936 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9. | | Тех. перевооруж сети газораспределения ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области | 2024 год | Всего, в том числе: | 30,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 30,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | местный бюджет | 30,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 30,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | | **Итого по подпрограмме** |  | **2022-2026 годы** | **Всего, в том числе:** | **1109,34042** | **105,70368** | **91,97067** | **331,66607** | **405,00000** | **175,00000** |
| **Бюджетные ассигнования местного бюджета** | **1109,34042** | **105,70368** | **91,97067** | **331,66607** | **405,00000** | **175,00000** |
| 1. **Подпрограмма «Подготовка к отопительному сезону»** | | | | | | | | | | | |
| **1.** | | Приобретение, установка, ремонт котлов | Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная контора» администрации муниципального образования «Новомалыклинский район»; Муниципальное бюджетное учреждение «Центр обеспечения муниципальной системы образования»\* | 2022-2026 годы | Всего, в том числе: | **1499,23120** | 741,68320 | 0,00000 | 277,54800 | 240,00000 | 240,00000 |
|  | местный бюджет | 1499,23120 | 741,68320 | 0,00000 | 277,54800 | 240,00000 | 240,00000 |
| **2.** | | Приобретение комплектующих для газовых котлов, в том числе системы автоматического отключения газовых котлов | Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная контора» администрации муниципального образования «Новомалыклинский район», Муниципальное бюджетное учреждение "Центр обеспечения муниципальной системы образования"\* | 2022-2026 годы | Всего, в том числе: | **46,80000** | 6,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 | 20,00000 |
|  | местный бюджет | 46,80000 | 6,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 | 20,00000 |
| **3.** | | Приобретение, установка приборов учета газа, тепла | Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная контора» администрации муниципального образования «Новомалыклинский район», Муниципальное бюджетное учреждение "Центр обеспечения муниципальной системы образования"\*, Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством». | 2026 год | Всего, в том числе: | **400,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 | 100,00000 |
|  | местный бюджет | 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 | 100,00000 |
| **4** | | Ремонт тепловых сетей, в т.ч. погашение кредиторской задолженности | Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная контора» администрации муниципального образования «Новомалыклинский район», Муниципальное бюджетное учреждение "Центр обеспечения муниципальной системы образования"\* | 2022-2026 годы | Всего, в том числе: | **336,94010** | 136,94010 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 100,00000 |
|  | местный бюджет | 336,94010 | 136,94010 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 100,00000 |
| **5** | | Аттестация, поверка приборов учета | Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная контора» администрации муниципального образования «Новомалыклинский район», Муниципальное бюджетное учреждение "Центр обеспечения муниципальной системы образования"\* | 2026 год | Всего, в том числе: | **20,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 |
|  | местный бюджет | 20,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 |
| **6** | | Подготовка ПСД по замене котлов | Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная контора» администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» | 2022 год | Всего, в том числе: | **144,97092** | 144,97092 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | местный бюджет | 144,97092 | 144,97092 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **7** | | Ремонт внутренних инженерных сетей учреждений социальной сферы, в т.ч. погашение кредиторской задолженности | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области; Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная контора» администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» | 2025-2026 годы | Всего, в том числе: | **200,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 100,00000 |
|  | местный бюджет | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 100,00000 |
| **8** | | Подготовка к отопительному сезону (переатестация, запас МТР и т.п.) | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области; Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная контора» администрации муниципального образования «Новомалыклинский район»; Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством». | 2026 год | Всего, в том числе: | **50,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50,00000 |
|  | местный бюджет | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50,00000 |
| **9** | | Модернизация, обслуживание и ремонт сетей уличного освещения, в т.ч. подготовка и экспертиза ПСД, приобретение ламп наружного освещения | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области, Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством». | 2022-2026 годы | Всего, в том числе: | **162,62015** | 62,62015 | 0,00000 | 0,00000 | 50,00000 | 50,00000 |
|  | местный бюджет | 162,62015 | 62,62015 | 0,00000 | 0,00000 | 50,00000 | 50,00000 |
| **10.** | | Приобретение приборов химводоподготовки (магнитные полиградиентные активаторы воды – 5шт.) для 5 котельных | Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная кон-тора» администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» | 2023-2024 годы | Всего, в том числе: | **225,47000** | 0,00000 | 225,47000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | местный бюджет | 225,47000 | 0,00000 | 225,47000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **11.** | | Ремонт кровли здания соцкультбыта с. Новая Куликовка в целях устранения последствий шквалистого ветра (местное софинансирование мероприятия) | Администрация муниципального образования «Высококолковское сельское поселение» | 2023 год | Всего, в том числе: | **91,13507** | 0,00000 | 91,13507 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 91,13507 | 0,00000 | 91,13507 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **12.** | | Разработка электронного моделирования различных вариантов развития аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения (для ежегодной актуализации схем теплоснабжения) | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области | 2024 год | Всего, в том числе: | 42,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 42,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 42,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 42,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **13.** | | Разработка экспертизы промышленной безопасности здания ГУЗ «Новомалыклинская РБ» | Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная контора» администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» | 2024 год | Всего, в том числе: | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **14.** | | Ремонт теплоснабжающего оборудования (котлов, насосов) | Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная контора» администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» | 2024 год | Всего, в том числе: | 4,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 4,30000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 4,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 4,30000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **15.** | | Проведение профилактических испытаний и измерений электроустановок котельных и дымовых труб | Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная контора» администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» | 2024 год | Всего, в том числе: | 4,91800 | 0,00000 | 0,00000 | 4,91800 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 4,91800 | 0,00000 | 0,00000 | 4,91800 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | | **Итого по подпрограмме** |  | **2022-2026 годы** | **Всего, в том числе:** | **2878,38544** | **1093,01437** | **316,60507** | **378,76600** | **410,00000** | **680,00000** |
|  | **Бюджетные ассигнования местного бюджета** | **2878,38544** | **1093,01437** | **316,60507** | **378,76600** | **410,00000** | **680,00000** |
| **IV. Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами»** | | | | | | | | | | | |
| **1.** | | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области | 2024 -2026 годы | Всего, в том числе: | 1235,27970 | 0,00000 | 0,00000 | 735,93538 | 249,67216 | 249,67216 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 233,77970 | 0,00000 | 0,00000 | 218,79938 | 7,49016 | 7,49016 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 1001,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 517,13600 | 242,18200 | 242,18200 |
| **2.** | | Подготовка и проверка ПСД на обустройство мест (площадок) ТКО | Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством». | 2024 | Всего, в том числе: | 21,76000 | 0,00000 | 0,00000 | 21,76000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 21,76000 | 0,00000 | 0,00000 | 21,76000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | | **Итого по подпрограмме** |  | **2024-2026 годы** | **Всего, в том числе:** | **1257,03970** | **0,00000** | **0,00000** | **757,69538** | **249,67216** | **249,67216** |
| **Бюджетные ассигнования местного бюджета** | **255,53970** | **0,00000** | **0,00000** | **240,55938** | **7,49016** | **7,49016** |
| **Бюджетные ассигнования областного** | **1001,50000** | **0,00000** | **0,00000** | **517,13600** | **242,18200** | **242,18200** |
|  | | **ВСЕГО по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства**  **в муниципальном образовании**  **«Новомалыклинский район»»** |  | **2022-2026 годы** | **Всего, в том числе:** | **262912,67129** | **28586,43887** | **89946,87728** | **131873,05082** | **9091,63216** | **3414,67216** |
|  | **Бюджетные ассигнования местного бюджета** | **27591,40169** | **3705,90539** | **4691,66272** | **7171,89326** | **8849,45016** | **3172,49016** |
| **Бюджетные ассигнования областного бюджета** | **235272,27573** | **24880,53348** | **85206,22069** | **124701,15756** | **242,18200** | **242,18200** |
|  | |  |  |  | **Внебюджетные средства** | **48,99387** | **0,00000** | **48,99387** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
|  | \* - по согласованию | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3  к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»»  утверждённой постановлением  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«ЧИСТАЯ ВОДА»

**Паспорт подпрограммы муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Чистая вода» (далее – подпрограмма). |
| Заказчик муниципальной программы (заказчик - координатор подпрограммы) | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области |
| Соисполнитель (соисполнители) подпрограммы | Соисполнители муниципальной подпрограммы:  - Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством»;  - Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная контора» администрации муниципального образования «Новомалыклинский район»;  - администрации сельских поселений Новомалыклинского района (по согласованию). |
| Проекты, реализуемые в составе подпрограммы | Не предусматривается |
| Цели и задачи подпрограммы | Цели:  - улучшение уровня жизни населения и повышение качества водоснабжения;  Задачи:  - обновление основных средств, используемых для осуществления водоснабжения и водоотведения, в результате строительства, реконструкции и ремонта объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся на территории Новомалыклинского района |
| Целевые индикаторы подпрограммы | -Проектирование объектов, схем водоснабжения, разработка нормативной документации систем водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства;  -Количество отремонтированных, построенных, реконструированных объектов водоснабжения;  -Протяженность отремонтированных, сетей водоснабжения; |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы 2022-2026 годы без разбивки на этапы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации | Источники финансирования мероприятий:  - средства из бюджета муниципального образования «Новомалыклинский район» в размере 23348,13613 тыс. рублей  - средства из бюджета муниципального образования «Новомалыклинский район», источником финансирования которого, являются средства из бюджета Ульяновской области в размере 234270,77573 тыс. рублей.  - средства из бюджета муниципального образования «Новомалыклинский район», источником финансирования которого, являются внебюджетные средства в размере 48,99387 тыс. рублей.  Общий объём финансирования подпрограммы составляет 257667,90573 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  • 2022 год – 27387,72082 тыс. руб.  • 2023 год – 89538,30154 тыс. руб.  • 2024 год – 130404,92337 тыс. руб.  • 2025 год – 8026,96000 тыс. руб.  • 2026 год – 2310,00000 тыс. руб. |
| Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограммы | Не предусматривается |
| Ожидаемые результаты | -повышение качества водоснабжения. |

1.Введение

Разработка и реализация муниципальной подпрограммы необходима в целях приведения коммунальной инфраструктуры водоснабжения в соответствие со стандартами качества.

В целях обеспечения стабильности и качества предоставления услуг по водоснабжению, существует ряд вопросов, требующих незамедлительного решения: существенный износ основных средств водопроводного хозяйства, технологическая сложность в осуществлении подготовки и подачи воды соответствующего качества жителям населённых пунктов Новомалыклинского района, несоответствие проб воды источников водоснабжения требуемым нормативам, отсутствие в поселениях производственных баз и квалифицированных специалистов для производства работ по эксплуатации и модернизации объектов водопроводного хозяйства.

Муниципальная подпрограмма «Чистая вода» направлена на улучшение качества, потребляемой населением питьевой воды и снижением аварийных ситуаций на объектах водоснабжения и водоотведения.

**2.Организация управления реализацией подпрограммы**

Организация управления реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком - администрацией муниципального образования «Новомалыклинский район» в порядке установленном правилами разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области, а также правилами осуществления контроля за ходом их реализации, утвержденными постановлением администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» от 23.09.2021 года № 536

Соисполнители муниципальной программы:

- Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством».

- Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная контора» администрации муниципального образования «Новомалыклинский район»;

- администрации сельских поселений Новомалыклинского района (по согласованию).

Мониторинг хода реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с целевыми индикаторами, предоставленными в приложении № 1 к муниципальной программе.

Система мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»» представлена в приложении № 2 к муниципальной программе.

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»»  утверждённой постановлением  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«ГАЗИФИКАЦИЯ»

**Паспорт подпрограммы муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Газификация» (далее – подпрограмма) |
| Заказчик муниципальной программы (заказчик - координатор подпрограммы) | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области |
| Соисполнитель (соисполнители) подпрограммы | Отсутствуют |
| Проекты, реализуемые в составе подпрограммы | Не предусматривается |
| Цели и задачи подпрограммы | Цели:  - повышение комфортности условий проживания населения Новомалыклинского района в результате использования сетевого природного газа при предоставлении коммунальных услуг надлежащего качества.  Задачи:  - развитие газификации населенных пунктов Новомалыклинского района путем проектирования, строительства, реконструкции, ремонта объектов газоснабжения |
| Целевые индикаторы подпрограммы | -Перевод на индивидуальное газоснабжение и установка компенсаторов на объектах газоснабжения.  -Проектирование, изготовление проектно-сметной документации объектов газоснабжения. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы 2022-2026 годы;  Этапы реализации программы не предусмотрены. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации | Источники финансирования мероприятий:  - средства из бюджета муниципального образования «Новомалыклинский район», в размере 1109,34042 тыс. рублей.  Общий объём финансирования подпрограммы составляет 1109,34042 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  • 2022 год – 105,70368 тыс. руб.  • 2023 год – 91,97067 тыс. руб.  • 2024 год – 331,66607 тыс. руб.  • 2025 год – 405,00000 тыс. руб.  • 2026 год – 175,00000 тыс. руб. |
| Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограммы | Не предусматривается |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - обеспечение возможности потребителям пользования сетевым природным газом |

1. Введение

Необходимость разработки и реализации подпрограммы обусловлена необходимостью создания условий для повышения надежности и развития инженерной инфраструктуры сетей газораспределительной системы на территории муниципального образования «Новомалыклинский район» в целях повышения комфортности условий проживания населения, обеспечения потребителей природным газом в требуемых объемах

Подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надёжность функционирования газораспределительного комплекса, и обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.

**2.Организация управления реализацией подпрограммы**

Организация управления реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком - администрацией муниципального образования «Новомалыклинский район» в порядке установленном правилами разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области, а также правилами осуществления контроля за ходом их реализации, утвержденными постановлением администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» от 23.09.2021 года № 536

Мониторинг хода реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с целевыми индикаторами, предоставленными в приложении № 1 к муниципальной программе.

Система мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»» представлена в приложении № 2 к муниципальной программе.

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 5  к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»»  утверждённой постановлением  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«ПОДГОТОВКАК ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ»

**Паспорт подпрограммы муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Подготовка к отопительному периоду» (далее – подпрограмма) |
| Заказчик муниципальной программы (заказчик - координатор подпрограммы) | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области |
| Соисполнитель (соисполнители) подпрограммы | - Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная контора» администрации муниципального образования «Новомалыклинский район»;  - Муниципальное бюджетное учреждение Центр обеспечения муниципальной системы образования (по согласованию);  - администрации сельских поселений Новомалыклинского района (по согласованию). |
| Проекты, реализуемые в составе подпрограммы | Не предусматривается |
| Цели и задачи подпрограммы | Цели:  - повышение качества подготовки к прохождению отопительных периодов и обеспечение их безаварийного прохождения;  - предоставление качественной услуги теплоснабжения населению и объектам социальной сферы Новомалыклинского района.  Задачи:  - организация теплоснабжения населения и объектов социальной сферы на территории Новомалыклинского района. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | -Протяженность отремонтированных тепловых сетей  -Количество отремонтированных или приобретенных, котлов, приборов учета газа, тепла и автоматики |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы 2022-2026 годы. Без разбивки по этапам |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации | Источники финансирования мероприятий:  - средства из бюджета муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области в размере 2878,38544 рублей.  Общий объём финансирования подпрограммы составляет 2878,38544 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  • 2022 год – 1093,01437 тыс. руб.  • 2023 год – 316,60507 тыс. руб.  • 2024 год – 378,76600 тыс. руб.  • 2025 год – 410,00000 тыс. руб.  • 2026 год – 680,00000 тыс. руб. |
| Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограммы | Не предусматривается |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -энергоэффективное и безаварийное прохождение отопительного периода |

**1.Введение**

Необходимость разработки и реализации подпрограммы обусловлена снижающимся качеством услуг по обеспечению потребителей тепловой энергией, неэффективным использованием природных ресурсов. Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа основных средств теплоэнергетического комплекса, низкий коэффициент полезного действия теплоисточников на территории МО «Новомалыклинский район» Ульяновской области и, как следствие, низкое качество услуг по обеспечению потребителей тепловой энергией.

Подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надёжность функционирования теплоэнергетического комплекса, и обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.

Все это значительно повысит качество обеспечения тепловой энергией потребителей, эффективность и надёжность работы систем коммунального теплоснабжения.

**2.Организация управления реализацией подпрограммы**

Организация управления реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком - администрацией муниципального образования «Новомалыклинский район» в порядке установленном правилами разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области, а также правилами осуществления контроля за ходом их реализации, утвержденными постановлением администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» от 23.09.2021 года № 536

Соисполнители муниципальной подпрограммы:

- Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная контора» администрации муниципального образования «Новомалыклинский район»,

- Муниципальное бюджетное учреждение Центр обеспечения муниципальной системы образования (по согласованию);

- администрации сельских поселений Новомалыклинского района (по согласованию).

Мониторинг хода реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с целевыми индикаторами, предоставленными в приложении № 1 к муниципальной программе.

Система мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»» представлена в приложении № 2 к муниципальной программе».

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 6  к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»»  утверждённой постановлением  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«Обращение с твердыми коммунальными отходами»

**Паспорт подпрограммы муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обращение с твердыми коммунальными отходами» |
| Заказчик муниципальной программы (заказчик - координатор подпрограммы) | Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области |
| Соисполнитель (соисполнители) подпрограммы | - Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством». |
| Проекты, реализуемые в составе подпрограммы | Не предусматривается |
| Цели и задачи подпрограммы | Цели:  - улучшение экологической ситуации, снижение антропогенной нагрузки на природные сообщества путем совершенствования системы управления и внедрения новых технологий в области обращения с твердыми коммунальными отходам  Задачи:  - обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;  - приобретения контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - Количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;  - Количество приобретенных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы 2024-2026 годы. Без разбивки по этапам |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации | Источники финансирования мероприятий:  - средства из бюджета муниципального образования «Новомалыклинский район» в размере 255,53970 тыс. рублей  - средства из бюджета муниципального образования «Новомалыклинский район», источником финансирования которого, являются средства из бюджета Ульяновской области в размере 1001,50000 тыс. рублей.  Общий объём финансирования подпрограммы составляет 1149,34432 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  • 2022 год – 0,00000 тыс. руб.  • 2023 год – 0,00000 тыс. руб.  • 2024 год – 757,69538 тыс. руб.  • 2025 год – 249,67216 тыс. руб.  • 2026 год – 249,67216 тыс. руб. |
| Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограммы | Не предусматривается |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - повышение охвата и сбалансировать системы сбора твердых коммунальных отходов на территории МО «Новомалыклинский район». |

**1.Введение**

Необходимость разработки и реализации подпрограммы обусловлено усиливающимся по мере социально- экономического развития района негативным воздействием отходов производства и потребления на состояние окружающей природной среды и всех её компонентов - воздушной среды, водных объектов, почв, насаждений.

Результатом такого воздействия является загрязнение и деградация природных экосистем, снижение биоразнообразия, ухудшение состояния здоровья населения, снижение инвестиционной привлекательности и потенциала развития МО «Новомалыклинский район». При разбалансированности системы сбора твердых коммунальных отходов провоцирует создание и разрастание несанкционированных свалок.

Подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий, направленных на обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и приобретения контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.

Реализация подпрограммы позволит повысить охват и сбалансировать систему сбора твердых коммунальных отходов на территории МО «Новомалыклинский район».

**2.Организация управления реализацией подпрограммы**

Организация управления реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком - администрацией муниципального образования «Новомалыклинский район» в порядке установленном правилами разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области, а также правилами осуществления контроля за ходом их реализации, утвержденными постановлением администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» от 23.09.2021 года № 536

Соисполнители муниципальной подпрограммы:

- Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством».

Мониторинг хода реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с целевыми индикаторами, предоставленными в приложении № 1 к муниципальной программе.

Система мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»» представлена в приложении № 2 к муниципальной программе».

2. Постановление администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» №165 от 26.02.2024 «О внесение изменений в постановление администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» от 29.12.2021 № 791» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. Подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Новомалыклинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» Сабадзе Т.В.

Глава администрации муниципального

образования «Новомалыклинский район» С.Д.Катиркина